OSS911 麦加 911 运营中心

商业智能与数据仓库子系统

需求规格说明书

Requirements Specification   ( HD-01 )

版本  v0.2

2026 年 9 月

本文件把 RFP 条款转写为开发组可实现、可验收的需求。

条款到需求的完整对应关系见 HD-02 需求追溯矩阵。

# 1  本文件的定位与使用方法

## 1.1  定位

本文件是 RFP 与代码之间的中间层。RFP 的条款是法律文本，不能直接拿去开发：有的条款一句话覆盖三个子系统，有的条款留了开口（"与 MOI 工作坊共同确定"），有的条款彼此叠加需要一致解读。本文件把这些条款转写为编号的、有验收标准的需求条目。

三份文件的分工是：RFP 说"要什么"，HD-01（本文件）说"我们把它理解为什么、做到什么算完成"，HLD 说"用什么结构来做"。三者出现分歧时，以 RFP 为准，并按变更流程更新本文件。

## 1.2  需求编号

编号形式为 REQ-<领域>-<序号>，领域代码见第 2 章总览。编号一经分配不再变更，需求作废时保留编号并标注作废，避免追溯矩阵中出现空洞。

## 1.3  优先级

| 优先级 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 | RFP 明确要求，或为满足 RFP 要求所必需。缺失即为不合规。 |
| 重要 | RFP 未明确要求，但缺失将导致运维不可行或数据不可信。 |
| 预留 | 本期不交付，但须在设计与实现中留出扩展位，事后追加代价显著更高。 |

## 1.4  关于验收标准

每条需求的验收标准写为可观察的事实，而不是"实现了某功能"。例如 REQ-MOD-03 的验收标准是"构造维度变更后重跑历史报表，数值不变"，而不是"实现缓变维 Type 2"。这样做的目的是让测试用例可以直接从验收标准派生。

## 1.5  未决事项

本文件中若干需求依赖尚未取得的外部信息或尚未确认的解读。这些依赖不在本文件内展开，全部集中在 HD-03 假设与信息需求登记册，并在相关需求的描述中以 AS-xx 或 IR-xx 编号引用。开发组在开工前应先读 HD-03，确认所依赖的假设是否已被证实或推翻。

# 2  需求总览

| 代码 | 领域 | 需求数 | 其中必须 | 其中预留 | 对应 HLD 章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB | 中央数据库仓库 | 6 | 6 | 0 | HLD 2.2 / 5.1 / 11 |
| ING | 数据接入 | 8 | 7 | 1 | HLD 3.2.1 / 4 |
| MIG | 历史数据迁移 | 4 | 4 | 0 | HLD 4.6.1 |
| MOD | 数据模型与交付物 | 8 | 8 | 0 | HLD 5 |
| QRY | 查询与自助分析 | 8 | 8 | 0 | HLD 7.2 / 8.1 |
| RPT | 报表 | 10 | 10 | 0 | HLD 7.4 / 8.1 |
| DSH | 仪表板与大屏 | 11 | 10 | 1 | HLD 8.2 / 8.3 |
| API | 对外数据服务与集成 | 6 | 6 | 0 | HLD 7.7 / 3.3 |
| MOB | 移动端 | 1 | 1 | 0 | HLD 8.4 |
| GOV | 数据治理 | 5 | 5 | 0 | HLD 4.3 / 9 / 10.4 |
| SEC | 安全与权限 | 7 | 7 | 0 | HLD 10 |
| AVL | 可用性与服务水平 | 4 | 4 | 0 | HLD 11 |
| PRF | 性能与容量 | 3 | 3 | 0 | HLD 7.2 / 12.1 |
| OPS | 运维与管理 | 4 | 4 | 0 | HLD 9 |
| BAK | 备份与数据留存 | 4 | 4 | 0 | HLD 11.5 |
| LIC | 许可与交付形态 | 2 | 2 | 0 | HLD 12.4 |
| MSI | 多站演进预留 | 4 | 0 | 4 | HLD 13 |
| DOC | 设计与文档交付物 | 6 | 6 | 0 | HLD 全篇（交付物） |
| MIG2 | 迁移过程要求 | 9 | 9 | 0 | HLD 4.6.1 |
| GOV2 | 数据治理补充 | 4 | 4 | 0 | HLD 9 / 10 |
| PRF2 | 性能补充 | 2 | 2 | 0 | HLD 7.2 |
| LIC2 | 许可与部署补充 | 6 | 6 | 0 | HLD 12.4 / 10.6 |
| MOD2 | 模型与库管理补充 | 2 | 2 | 0 | HLD 5 / 7 |
| — | 合计 | 124 | 118 | 6 | — |

三处需要开发组特别注意的条款解读 一、报表与仪表板的数量是硬数字：RFP 1.6.2.25 规定每个中心四十张自定义报表与二十个仪表板。本期范围为麦加一个中心。任何低于此数量的交付都是不合规，与"复刻现有报表"是同一批还是另一批必须在设计阶段书面澄清（REQ-RPT-01、REQ-RPT-03、REQ-DSH-01）。 二、对外数据服务是强制交付，不是可选能力：RFP 在 1.6.2.29、1.6.2.31.1 与 1.6.2.31.2 三处分别要求以 Web 服务提供警情与告警信息、以数据服务暴露库结构、并为 ESB 开发适配器（REQ-API-01 至 03）。 三、数据分类政策与 DLP 登记册是关键路径上的前置门：未经 MOI 批准，任何数据库不得进入生产与培训环境（REQ-GOV-02、REQ-GOV-03）。这两项须在项目计划中作为里程碑前置条件，而不是并行工作。

# 3  中央数据库仓库（DB）

对应 HLD 章节：HLD 2.2 / 5.1 / 11

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-DB-01 L2 存储层 | 单一高可用关系型数据库 以一个 PostgreSQL 集群实例承载全部 OSS911 相关数据，内部以七个 schema 逻辑分层。不引入第二种数据库产品或第二套分析引擎。 | 1.6.2.2 · 1.6.2.3 | 生产环境仅一个数据库集群实例；schema 清单与 HLD 5.1 一致；无其它数据库产品部署。 | 必须 |
| REQ-DB-02 L3 加工层 · L4 语义服务 | live 与 historical 数据的定义与实现 live 数据为当日数据，historical 数据为当日之前的数据。以日切与封账机制实现该区分，并在查询响应中标明封账状态。 | 1.6.2.4 · 1.6.2.4.1 · 1.6.2.4.2 | 当日数据标记为未封账；次日封账后标记为已封账并带版本号；同一报表在封账后重复运行结果一致。 | 必须 |
| REQ-DB-03 L2 · L6 监控 | 容量与扩展规划 按业务规模基线提供容量规划，含分区策略、增长门限与扩容路径。 | 1.6.2.5 · 1.6.2.6 · 1.6.7.1 | 提交容量与性能分析文档；分区策略与保留期在库中实现；监控中存在容量水位告警门限。 | 必须 |
| REQ-DB-04 L4 记录检索服务 | 跨库统一检索条件集 全部本方数据库以及经接口取得的遗留系统数据，可按统一的、可配置的检索条件集检索并即时调取记录。实现组件见 REQ-QRY-08。 | 1.6.2.7 | 统一检索条件集覆盖 core 层全部事实域，且对迁入的归档数据同样生效；操作员可按条件即时调出记录。 | 必须 |
| REQ-DB-05 项目管理 · L1 | 数据源范围冻结 RFP 1.6.2.3 含"MOI 在设计阶段指定的任何其它关系型数据库"的开口表述。需在设计阶段形成书面冻结清单，此后新增数据源按变更处理。 | 1.6.2.3 | 存在经双方签署的数据源冻结清单；接入契约注册表条目与该清单一致。 | 必须 |
| REQ-DB-06 交付物 · L2 | 交付非加密完整库副本与字典模型 向 MOI 交付关系型数据库格式的完整库副本（非加密），并附字段、表、视图、过滤器与报表的定义与说明、数据字典与数据模型，全部以 Microsoft Office 格式提供。 | 1.6.2.32 | 库副本可在标准 PostgreSQL 环境导入；字典与模型文档为 Word / Excel 格式且与实际库结构一致；随每次版本发布更新。 | 必须 |

# 4  数据接入（ING）

对应 HLD 章节：HLD 3.2.1 / 4

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-ING-01 L1 接入层 | 可配置接入框架 接入以契约注册表驱动：水位线、幂等键、软删除、迟到窗口、调度、期望、契约版本均为配置项。新增数据源不需要编写新的调度代码。 | 1.6.2.1 · 1.6.2.3 | 新增一个数据源仅需一段契约与一个 staging 模型；批量作业由注册表生成；注册表在 Git 中版本化。 | 必须 |
| REQ-ING-02 L1 · L3 | DS CAD 展示库增量接入 以只读账号读取展示库基表，按水位线增量拉取，原样落 raw；语义映射在本方 staging 层完成。 | 1.6.2.1 · 1.6.2.3 | 增量拉取无漏数（以回看窗口与幂等键验证）；raw 层保留原始载荷；映射登记表与验证样例齐备。 | 必须 |
| REQ-ING-03 L1 · L3 | 话务与录音数据接入 接入话务平台的呼叫明细、坐席状态与录音元数据。RFP 要求经本方提供的 ESB 集成，现场沟通为 ICP 仅提供 REST 接口，两者的关系需确认（见假设登记册 AS-05）。 | 2.6.1.26 · 2.6.2.15.9 · 2.6.2.19.3 | 呼叫明细与坐席状态可支撑 1.6.2.20.1 至 1.6.2.20.5 的全部指标；录音元数据可关联到警情与通话。 | 必须 |
| REQ-ING-04 L1 · L3 · L5 | 客户反馈接入 将客户反馈纳入 BI，作为 OSS911 绩效度量的组成部分。反馈的采集渠道与数据形态待确认。 | 1.6.2.17 | 反馈数据进入 core 层并可按时间、辖区、单位与警情类型分析；至少一个仪表板与一张报表包含反馈指标。 | 必须 |
| REQ-ING-05 L1 | 外部 Kafka 消费能力 不自建 Kafka 代理，但具备消费能力。主题命名、消息格式、幂等键与位点语义先行定义，上线时不启用。 | — | 存在契约定义与一个可运行的消费端联调用例。 | 预留 |
| REQ-ING-06 L1 | 结构漂移检测 每次拉取前抓取源库结构快照并与上次比对，结构变化时隔离该批并告警。 | 2.7.7.9 | 人为改动测试源库结构后，系统隔离该批数据并产生告警，不将未知变更带入下游。 | 必须 |
| REQ-ING-07 L3 · M-03 | 值剖析与待澄清队列 对代码与枚举字段持续剖析取值分布，未映射取值不得静默归入"其他"，按影响面排序进入待澄清队列。 | 2.7.9.2 | M-03 界面可见待澄清清单并可排序；未映射取值日占比超阈值时告警。 | 必须 |
| REQ-ING-08 L1 · L3 | 多版本 schema 归一化 支持历史数据集在时间轴上存在多个 schema 版本，具备摄取、映射与归一化能力。需向 MOI 索取 Hexagon 的历史升级记录。 | 2.7.7.9 | 对至少两个不同 schema 版本的历史数据集完成归一化并通过对账。 | 必须 |

# 5  历史数据迁移（MIG）

对应 HLD 章节：HLD 4.6.1

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MIG-01 L1 归档迁移工具 | 历史数据迁移 将麦加 911 中心既有历史数据迁入本方中央库。旧系统完成对账后下线。 | 2.7.7.1 · 1.6.2.1 | 迁移完成报告；源端与目标端记录数与关键字段一致。 | 必须 |
| REQ-MIG-02 L1 · L3 数据质量 | 记录级全量对账 迁移后进行完整的数据对账与校验，达到记录级，不得仅依赖统计抽样。 | 2.7.7.10 | 对账覆盖 100% 记录；差异为零，或每一条差异有书面原因与处置结论。 | 必须 |
| REQ-MIG-03 L3 · L4 | 历史与新数据统一查询 授权用户可无缝查询历史与新数据，无需人工干预；无论数据为历史或当期，报表口径一致。 | 2.7.7.13 | 同一张报表跨迁移时点的时间范围可一次查出；口径说明中无历史/当期分支。 | 必须 |
| REQ-MIG-04 项目管理 | 迁移责任边界 历史数据迁入"本方中央库"与迁入"DS 新 CAD 业务库"是两件事，责任边界须书面划清。 | 2.7.7.1 | 存在经确认的边界说明：本方负责迁入中央库；CAD 业务库的历史装载由 DS 负责。 | 必须 |

# 6  数据模型与交付物（MOD）

对应 HLD 章节：HLD 5

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MOD-01 L2 | 七层 schema 结构 raw / staging / core / mart / ai / meta / audit，职责与可重建性按 HLD 5.1。 | 1.6.2.2 | 库中存在且仅存在这七个业务 schema；raw 层记录带 run_id、contract_version 与源水位。 | 必须 |
| REQ-MOD-02 L3 | core 为唯一事实来源 mart 与 ai 均自 core 构建，任何一方不得自行从 raw 另起加工链。 | 1.6.2.2 · 1.6.2.19 | 血缘图显示 mart 与 ai 的全部上游均为 core；代码评审规则禁止 mart / ai 直接引用 raw。 | 必须 |
| REQ-MOD-03 L3 · L2 | 缓变维 Type 2 坐席、班组、单位、辖区、警情分类等维度按"当时"记录，维度表存生效与失效时间。 | 2.7.7.13 | 构造维度变更后重跑历史报表，数值不变。 | 必须 |
| REQ-MOD-04 L3 | 通话与警情的关联 利用两侧统一的通话标识建立呼叫与警情的关联，支撑从振铃到出警的全过程指标。关联基数（一警情多通话、无通话标识的警情）须以真实数据验证。 | 1.6.2.20 · 1.6.2.16.4 | 全过程时长指标可计算并通过样例核对；关联率与未关联原因有统计。 | 必须 |
| REQ-MOD-05 L2 · L3 | 站点维度与全局唯一主键 全部事实表带 dim_site；主键在全局范围内唯一，不依赖单站自增序列。 | 1.6.2.33 | 事实表 DDL 含 dim_site；主键生成策略文档化并通过跨站合并模拟测试。 | 必须 |
| REQ-MOD-06 L2 | 分区与保留 按月分区（原「按天分区」非 RFP 要求——1.6.2.5 只要求采用分区、未规定粒度——系本方早期措辞，已按 DD-77 更正）。在线保留按 RFP 2.7.10.4.1 为一年（热层），一年以上的全部历史在线保留于 core 并走历史查询路径（温层），备份按离线五年与扩展离线八年执行（冷层）；raw 层按合同期保留，audit 按合规要求保留。详见 REQ-BAK-04。原「业务数据在线保留八年」为对 2.7.10.4 的口径误读，已更正。 | 1.6.2.5 · 1.6.2.6 | 分区自动创建与归档；三层保留策略在库与备份中分别实现且可核查。 | 必须 |
| REQ-MOD-07 L2 · L4 AI 数据服务 | AI 数据层 实体级宽表、特征表、媒体索引与导出快照，供未来 AI 使用。本方不交付 AI 模型。 | 1.6.2.3 · 1.6.2.8 · 1.6.2.15 · 1.6.2.19 | 宽表可点查与批量扫描；导出为 Parquet / CSV 落对象存储；导出带配额与审计。 | 必须 |
| REQ-MOD-08 交付物 | 数据字典与模型文档 数据字典与数据模型随版本维护，与库结构保持一致，作为交付物提交。 | 1.6.2.32 | 字典与模型由库结构自动生成并人工补充业务含义；每次发布同步更新。 | 必须 |

# 7  查询与自助分析（QRY）

对应 HLD 章节：HLD 7.2 / 8.1

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-QRY-01 L4 · L5 | 授权用户的常规与临时查询 授权用户可查询并生成报表，既支持常规（预置）也支持临时（ad-hoc）。RFP 所要求的 smart and AI-powered 能力由联合体内 AI 包实现，本方提供语义目录与结构化查询接口（REQ-API-05）供其调用；对外为整体承诺，本方与 AI 包的划界不写入投标文件。 | 1.6.2.8 · 1.6.2.10 | 预置查询与临时查询均可执行；结果可导出；AI 包可经语义目录接口完成一次自然语言取数联调。 | 必须 |
| REQ-QRY-02 L4 · L5 | 自助查询构建器 可创建额外查询，具备独立的检索参数、过滤器与告警。 | 1.6.2.11 | 用户可保存自建查询；可基于查询设置阈值告警并接收通知。 | 必须 |
| REQ-QRY-03 L5 | 参数的即时增删改 任何查询的参数可随时添加、编辑与删除，无需重新发布。 | 1.6.2.12 | 界面上修改参数后立即生效；变更写入审计。 | 必须 |
| REQ-QRY-04 L4 · L5 | 参数集的导入导出 查询参数可以 CSV 或其它通用格式导出与导入。 | 1.6.2.13 | 导出的参数集可在另一环境导入并复现同一查询。 | 必须 |
| REQ-QRY-05 L4 · L5 · L6 审计 | 受控 SQL 查询能力 RFP 要求可使用通用 SQL 生成简短报表。提供受控的 SQL 查询能力：仅限授权角色、只读、仅在分析副本执行、强制超时与结果集上限、全程审计。此项是对"不允许绕过语义层"的例外，需以权限与审计约束。 | 1.6.2.15 | 授权用户可执行只读 SQL；非授权角色不可见该功能；所有 SQL 执行记录进入 audit；存在超时与行数上限。 | 必须 |
| REQ-QRY-06 项目管理 | 查询参数与视图的工作坊冻结 待查询参数、检索条件、视图、预期输出与打印版式经与 MOI 的工作坊确定。工作坊轮次与产出范围须在分包合同中封顶。 | 1.6.2.9 | 存在工作坊纪要与经签署的参数与视图清单；清单纳入基线并按变更管理。 | 必须 |
| REQ-QRY-07 L4 | 查询响应的四个元字段 每次查询响应携带口径版本、数据时点、封账状态、是否依赖未验证映射。 | 2.7.9.2 | API 响应含四字段；报表页脚呈现相应说明。 | 必须 |
| REQ-QRY-08 L4 记录检索服务 | 记录检索服务 与聚合查询 API 并列的记录级检索能力。检索条件为可配置的有限集合，每条对应索引；时间范围必填且有最大跨度上限；结果集有硬上限，超限要求收窄条件；一律走分析副本，配额独立；归档迁移数据纳入同一检索面；移动端受众一律拒绝。返回字段按角色的可见性矩阵裁剪。 | 1.6.2.7 · 2.7.7.13 | 按条件可即时调出记录；无索引支撑的条件不可配置；超限时返回收窄提示而非分页拖底；跨迁移时点的记录可一次检出。 | 必须 |

# 8  报表（RPT）

对应 HLD 章节：HLD 7.4 / 8.1

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-RPT-01 L4 渲染 · L5 | 四十张自定义报表 在各子系统 COTS 预置报表之外，为在范围内的每个 OSS911 中心定义并实现四十张自定义报表。本期范围为麦加一个中心，需书面确认。 | 1.6.2.25 | 交付四十张报表，逐张有口径说明、参数、版式与验收记录。 | 必须 |
| REQ-RPT-02 L4 · L5 | 复刻现有麦加 911 报表 提供现有麦加 911 中心可用的全部报表类型，并按与 MOI 讨论的结果定制。 | 1.6.2.18 · 1.6.2.28 | 现有报表清单逐项对应到交付报表；无法对应的项有书面结论。 | 必须 |
| REQ-RPT-03 项目管理 | 报表最终数量与类型的冻结 报表的最终数量与类型经工作坊确定。需与 REQ-RPT-01 的四十张形成一致口径，避免"四十张之外另有复刻"的叠加解读。 | 1.6.2.20 · 1.6.2.24 | 存在经签署的报表清单；清单总数与四十张的关系有明确表述。 | 必须 |
| REQ-RPT-04 L4 渲染 | 导出 PDF 与 Word 报表可导出为 PDF 与 Microsoft Word 格式。 | 1.6.2.14 | 两种格式均可导出且版式可读；含图表。 | 必须 |
| REQ-RPT-05 L4 · 项目管理 | 报表含图表 报表中包含图表与图形化呈现，图表类型与呈现方式在详细设计阶段与 MOI 确定。 | 1.6.2.23 · 1.6.2.30 | 每张报表的图表类型经确认并记录在报表规格中。 | 必须 |
| REQ-RPT-06 L3 · L4 | 话务过程指标报表 实现下列指标：应答前振铃次数；呈现给坐席的呼叫数与该坐席实际处理数；由坐席方还是主叫方挂断；同一主叫的失败呼叫历史；未接、转接与骚扰呼叫数。 | 1.6.2.20.1 至 1.6.2.20.5 | 五类指标全部可计算；数据来源与计算口径记录在指标注册表；与话务平台自身报表完成一次对账。 | 必须 |
| REQ-RPT-07 L4 · L5 | 单一集成报表方案 为 OSS911 全部子系统提供单一集成的报表方案，而非各子系统各自报表的拼合。RFP 所要求的 smart and AI-powered 特性由 AI 包提供叙述生成与自然语言取数能力，经 REQ-API-05 与 REQ-API-06 集成，报表的渲染、口径与权限仍由本方承担。 | 1.6.2.19 | 所有报表在同一门户内、使用同一语义层与同一权限模型；AI 生成的叙述块可嵌入报表且在 AI 包不可用时自动跳过。 | 必须 |
| REQ-RPT-08 L4 渲染 | 阿语与英语各出一版 每份报表模板有阿语版与英语版两套，各自单向排版，不做混排。 | 与 MOI 商定 | 两语言版本均可生成；阿语版为从右至左版式；维度取值语言问题按 REQ-RPT-09 处理。 | 必须 |
| REQ-RPT-09 M-10 · L2 | 维度取值的双语对照 若源系统仅提供单一语言的维度名称，由本方在基础数据维护中维护双语对照表。 | 与 MOI 商定 | M-10 中可维护双语名称；报表按所选语言取用对应名称。 | 必须 |
| REQ-RPT-10 L4 | 订阅与分发 报表可按计划自动生成并投递，含失败重试与投递回执。投递通道待确认。 | 1.5.2.8 | 订阅可配置；投递成功与失败均有记录；失败按策略重试。 | 必须 |

# 9  仪表板与大屏（DSH）

对应 HLD 章节：HLD 8.2 / 8.3

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-DSH-01 L5 | 二十个仪表板 为在范围内的每个 OSS911 中心定义并实现二十个仪表板。本期范围为麦加一个中心。 | 1.6.2.25 | 交付二十个仪表板，逐个有指标清单、刷新口径与权限配置。 | 必须 |
| REQ-DSH-02 L3 实时服务 · L5 | 实时共同作战图 提供实时（live）共同作战图，即指挥大屏的核心视图。 | 1.6.2.27.1 | 大屏展示当前呼叫与警情态势，刷新周期 2 至 10 秒，标注为指示性数据。 | 必须 |
| REQ-DSH-03 L3 · L5 | 历史与实时性能统计 呈现各子系统的历史与实时性能统计、趋势与图形，识别均值、峰值与瞬时的警情流量。 | 1.6.2.27.2 | 同一视图内可切换时间粒度；均值、峰值与瞬时值口径记录在指标注册表。 | 必须 |
| REQ-DSH-04 L3 · L5 | 按班次的坐席绩效 按班次呈现中心各岗位的历史与实时坐席绩效。 | 1.6.2.27.3 | 可按班次、班组与个人下钻；绩效口径经业务确认。 | 必须 |
| REQ-DSH-05 项目管理 | 其他双方商定的运行指标 其它历史与实时运行度量由双方商定后纳入。此为开口项，需在设计阶段冻结。 | 1.6.2.27.4 | 存在经签署的指标增补清单，纳入二十个仪表板的范围内。 | 必须 |
| REQ-DSH-06 L5 | 多种显示设备与多地点 报表、统计与仪表板可在中心内各类显示设备以及 MOI 不同地点展示。 | 1.6.2.26 | 大屏、桌面浏览器与会议室显示设备均可正常呈现；异地访问经安全通道（见 REQ-API-04）。 | 必须 |
| REQ-DSH-07 L5 | 浏览器 BI 支撑战略与战术决策 提供基于浏览器的 BI 能力，向授权用户提供支撑战略决策的数据统计信息，以及支撑战术决策的全部历史与当期数据。 | 1.6.2.22 · 1.6.2.22.1 · 1.6.2.22.2 | 门户内可同时访问历史与当期数据；无需安装客户端。 | 必须 |
| REQ-DSH-08 L4 · L5 | 可定制报表在仪表板显示并可打印 BI 方案提供可定制报表，可在仪表板显示，并可以清晰版式打印。 | 1.6.2.23 | 仪表板中的报表组件可直接打印，版式清晰。 | 必须 |
| REQ-DSH-09 L5 | 多层级 KPI 仪表板 设计、文档化并实现一个多层级展示 KPI 的仪表板，KPI 集合与 MOI 商定。 | 1.5.1.6.9 | 存在多层级下钻的 KPI 视图；KPI 定义文档化。 | 必须 |
| REQ-DSH-11 L3 · L5 | 聚集区与热点分析 RFP 在分析与智能层的描述中要求运行仪表板包含实时 KPI、聚集区（concentration zones）与热点（hot spots）。需实现基于位置的聚集与热点分析并在仪表板呈现。 | 1.6.5.7.5 · 1.6.2.16.2 | 可按时间范围与警情类型生成热点视图；聚集区判定算法与阈值文档化并经业务确认。 | 必须 |
| REQ-DSH-10 L3 · L5 | 故障接管时的统一仪表板 当某中心作为故障接管中心运行时，为被服务的各中心提供单一统一仪表板，同时保持按省份分别标识与展示。本期为架构预留，不作为本期交付。 | 1.6.2.33 | 事实表带 dim_site；仪表板支持按站点过滤与合并；本期以单站数据验证多站展示逻辑。 | 预留 |

# 10  对外数据服务与集成（API）

对应 HLD 章节：HLD 7.7 / 3.3

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-API-01 L4 查询 API | 事件与告警信息的 Web 服务 将主要警情与告警信息及相关数据以 Web 服务形式提供，供其它 OSS911 与 MOI 应用消费。 | 1.6.2.29 | 存在可用的 Web 服务接口与接口文档；至少完成一次第三方联调。 | 必须 |
| REQ-API-02 L4 | 库与数据结构以数据服务暴露 将 OSS911 各系统及相关数据库、数据结构、表、字段与参数以数据服务形式暴露。 | 1.6.2.31.1 | 数据服务覆盖 core 与 mart 的对外可见范围；带鉴权、限流与审计。 | 必须 |
| REQ-API-03 L4 | ESB 适配器 开发、提供并实施 ESB 所需的适配器，使外部应用与方案能够访问本方数据仓库的数据结构、表、字段与参数。ESB 由谁提供、规格何时冻结为依赖项。 | 1.6.2.31.2 | 适配器随 ESB 规格实现并通过联调；接口清单与版本策略文档化。 | 必须 |
| REQ-API-04 L4 · L6 | 中心外的安全访问 除中心内终端外，亦可从中心外安全访问上述信息。 | 1.6.2.21 | 异地访问经身份认证与授权；传输加密；访问写入审计。 | 必须 |
| REQ-API-05 L4 | AI 供数与语义目录接口 向 AI 包提供三类接口：AI 数据服务供数（IF-37，宽表点查、批量导出、媒体关联索引）；语义目录与结构化查询（IF-38，含指标、维度、粒度、口径说明与阿英同义词）。AI 包只生成结构化查询体，不得生成 SQL。可选以 MCP 作为 IF-38 的第二种绑定形式（RFP 1.3.8.7.26），版本锁定，非强制交付项。 | 1.6.2.8 · 1.6.2.19 · 1.3.8.7.26 · 1.3.8.7.27 | 三类接口有文档并完成一次联调；AI 包无法绕过语义层直接执行 SQL；返回携带口径版本、数据时点、封账状态与是否依赖未验证映射四个元字段。 | 必须 |
| REQ-API-06 L4 | AI 叙述生成与结果回流集成 提供报表叙述块的生成调用出口（IF-39），一律异步或可降级，AI 包不可用时跳过该块、报表照常输出；AI 推断结果经标准接入契约回流（IF-07），落 core.fact_ai_inference，带模型标识、版本、推理时间与置信度，不写入业务事实表。 | 1.6.2.19 · 1.3.8.7.29 · 1.3.8.9 | 叙述块可生成并嵌入报表；AI 包故障时报表仍按时产出且不计入本方可用性；回流结果可按模型版本追溯。 | 必须 |

# 11  移动端（MOB）

对应 HLD 章节：HLD 8.4

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MOB-01 L4 · L5 · IF-40 | iOS 与 Android 应用（本期交付） 管理信息、报表、仪表板与绩效数据可通过运行于 iOS 与 / 或 Android 设备的应用访问。形态为原生薄壳内嵌移动专用布局，经 MOI 既有 MDM 分发，经 DMZ 反向代理访问内网服务层。仅主管与管理员角色；只读；仅呈现封账后的聚合指标，不提供记录级下钻、媒体访问与导出。不使用 APNs 与 FCM 推送，打开应用后主动拉取；告警经短信与邮件网关送达。 | 1.3.2.12.15 | 应用可在 iOS 与 Android 设备安装并登录；聚合指标可正常呈现；记录级接口在移动端受众下被拒绝；告警可经短信与邮件送达；移动端不计入 1.6.7.5 的亚秒测量范围且该口径已获书面认可。 | 必须 |

# 12  数据治理（GOV）

对应 HLD 章节：HLD 4.3 / 9 / 10.4

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-GOV-01 L6 · 项目管理 | 数据治理策略 按 MOI 与 SDAIA 关于关键系统数据的政策定义并实施数据治理策略、访问与规则，全部 OSS911 数据视为关键数据。 | 2.7.9.2 | 治理策略文档经 MOI 认可；访问控制与规则在系统中实现且可核查。 | 必须 |
| REQ-GOV-02 项目管理 | 数据分类政策（前置门） 与 MOI 共同制定数据分类政策，并须在任何数据库投入生产与培训环境之前获得 MOI 批准。这是关键路径上的前置条件，不是并行工作。 | 2.7.9.5 | 存在经 MOI 批准的数据分类政策；批准日期早于生产库上线日期。 | 必须 |
| REQ-GOV-03 项目管理 | DLP 登记册（前置门） DLP 登记册连同数据分类须在任何数据存储投入生产与培训环境之前提交 MOI 批准。 | 2.7.9.11 | 存在经 MOI 批准的 DLP 登记册；批准日期早于存储部署日期。 | 必须 |
| REQ-GOV-04 L1 · L3 · M-03 | 数据质量规则与隔离 批级校验、隔离区、放行与丢弃、对账差异管理，全部经 M-03 界面操作并留痕。 | 2.7.9.2 | 不合格批次被隔离且不进入 raw；隔离处置有操作人与时间记录。 | 必须 |
| REQ-GOV-05 L4 · L6 | 审计留痕 查询与导出行为写入 audit，只增不改，保留期与合规要求一致。 | 2.7.9.2 | 任一查询或导出可在 M-07 中按人、时间与对象检索到；记录不可修改。 | 必须 |

# 13  安全与权限（SEC）

对应 HLD 章节：HLD 10

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-SEC-01 L4 · IF-35 | 身份联邦 通过身份服务联邦 MOI 的 AD / LDAP 目录，系统不自行保管口令。 | 2.7.9.2 | 用户以 MOI 账号登录；令牌校验在服务层完成。 | 必须 |
| REQ-SEC-02 L4 · M-06 | 四角色访问控制 接警员、调度员、主管、管理员四个角色，权限范围按 HLD 10.2。 | 2.7.9.2 | 各角色的可见报表、仪表板与管理界面与设计一致；越权访问被拒绝并留痕。 | 必须 |
| REQ-SEC-03 L4 · L3 · M-06 | 按派驻部门的行级安全（本期启用） 调度员与主管按派驻部门过滤，仅见本部门数据；接警员与管理员不受部门过滤。部门归属以 MOI 目录为长期权威、以 M-06 本地映射表为过渡；编码以 CAD 处置单位编码为准。权限判定按当前部门，调岗后不再可见原部门历史数据。过滤须在查询 API、记录检索、导出、报表订阅分发、对外数据服务与 MCP 绑定全部生效。 | 1.6.2.33 · 2.7.9.2 | 不同部门的调度员账号可见行集互不重叠；订阅分发生成的报表按订阅人部门裁剪；用户部门映射不到有效编码时被拒绝放行并告警，而非返回空结果；权限判定使用当前部门，历史报表统计口径仍按当时维度版本。 | 必须 |
| REQ-SEC-04 L2 · 交付流程 | 测试与培训环境脱敏 测试环境使用脱敏子集，培训环境使用匿名化数据集。规则依 REQ-GOV-02 的政策确定。 | 2.7.9.5 | 两环境中不存在可回溯到真实个人或真实警情的内容；脱敏规则文档化。 | 必须 |
| REQ-SEC-05 L2 · L4 | 传输与静态加密 外部接口、数据库连接与对象存储访问全程 TLS；数据库与备份存储启用静态加密（依赖平台能力）。 | 2.7.9.2 | 无明文传输通道；静态加密启用或有书面的平台能力说明。 | 必须 |
| REQ-SEC-06 L6 | 无外网与离线补丁 任何虚机不具备互联网出向访问；操作系统与软件包经内网镜像源分发，镜像更新由离线介质导入并留痕。 | 1.2.1.20 | 防火墙策略禁止出向；存在内网镜像源与导入记录。 | 必须 |
| REQ-SEC-07 L4 · M-06 | 字段级可见性矩阵 在四角色之上提供字段级可见性配置（角色 × 字段），在 M-06 维护。执行位置在服务层，按角色的字段白名单选列，不可见字段不进入结果集，不得采用前端隐藏。结果缓存的缓存键须包含字段白名单指纹。导出列集合等同于该角色可见列集合。审计记录本次返回的敏感字段名清单。对外数据服务与 MCP 绑定的客户端凭证同样映射到角色并受同一矩阵约束。矩阵默认取值由 MOI 数据分类政策确定。 | 2.7.9.2 · 2.7.9.5 | 不同角色对同一查询返回的列集合不同且由配置决定；跨角色不发生缓存串号；导出与对外服务遵循同一矩阵；矩阵变更写入审计。 | 必须 |

# 14  可用性与服务水平（AVL）

对应 HLD 章节：HLD 11

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AVL-01 L2 · L6 | 按日考核的可用性目标 数据库解决方案 99.999%，BI、报表与仪表板 99.99%，按 OSS911 中心为单位按日测量、监控与报告。每日容差分别为 0.86 秒与 8.64 秒。 | 1.6.6.1 · 1.5.2.9 | 监控系统按日出具可用性数值；连续统计可核查。 | 必须 |
| REQ-AVL-02 L2 | 自动切换与恢复目标 RPO 为 0（主备同步复制），RTO 不超过 2 分钟（自动检测与提升，无人工步骤）。 | 1.6.6.1 · 1.5.2.9 | 演练中拔除主库，业务在 2 分钟内恢复且无数据丢失。 | 必须 |
| REQ-AVL-03 交付流程 | 计划停机的报批与禁窗 计划停机须逐次报批，MOI 可设置禁止窗口（如朝觐季）。发布流程须支持长时间无停机窗口的运行。 | 1.5.2.9 | 发布流程中存在停机报批环节；具备不停机的滚动升级能力或经批准的停机窗口记录。 | 必须 |
| REQ-AVL-04 L6 · M-08 | 服务水平举证与月度合规报告 向 MOI 提供月度服务水平合规报告，含可用性、可靠性与可维护性。举证由本方进行，但探测点、失败判定与数据留存要求须事先取得书面认可。 | 1.5.2.8 · 1.6.8.16.18 | 月度报告自动生成；判定口径有书面认可文件；监控数据只增不改。 | 必须 |

# 15  性能与容量（PRF）

对应 HLD 章节：HLD 7.2 / 12.1

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PRF-01 L4 · L2 | 响应时间（三档分层） 实时推送路径（大屏与实时看板）2 至 10 秒刷新、标注指示性，不适用亚秒要求；快速查询路径（近一年数据）端到端 95% 亚秒、峰值时段 99% 低于 2 秒、无常规事务超过 3 秒；历史查询路径（一年以上）允许秒级，超阈值转异步并在界面明确提示。历史查询走独立低优先级配额。 | 1.6.7.5.1 · 1.6.7.5 · 2.7.10.4.1 | 压力测试报告按三档分别出具且达成；三档口径已取得书面认可；历史查询不影响快速路径的时延分布。 | 必须 |
| REQ-PRF-02 交付物 | 容量与性能分析交付 提交容量与性能分析，含 vCPU、内存、存储、IOPS 需求规格与增长预测。 | 1.6.7.1 | 分析文档已提交；与虚机资源需求表一致。 | 必须 |
| REQ-PRF-03 交付物 · L2 | 席位容量声明 按 300 个接警席位与 300 个调度席位声明容量（实际峰值为 120 + 120）。开源组件无席位许可费用，容量声明不产生额外成本。 | 2.7.3.3.1 | 容量分析中按 300 + 300 计算并留有余量。 | 必须 |

# 16  运维与管理（OPS）

对应 HLD 章节：HLD 9

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-OPS-01 L6 | 十一个管理界面 M-01 至 M-11，能力按 HLD 9.1。其中 M-11 为数据分类与发现，面向数据治理角色。 | 2.7.9.2 · 1.5.1.6.9 | 十一个界面全部交付且可用；运维人员无需数据库客户端完成日常工作。 | 必须 |
| REQ-OPS-02 L6 · M-08 | 监控与告警 可用性、数据链路、数据质量、作业、资源、查询六类监控与相应告警门限。 | 1.5.1.4.5 · 1.5.2.8 | 六类监控指标可查；告警可送达；监控数据独立留存。 | 必须 |
| REQ-OPS-03 L4 · L6 | 服务与故障分析报告 交付服务报告、趋势与故障分析报告、MTTR、MTBF、容量利用率与可用性报告。 | 1.5.1.6.4 | 各类报告可自动生成；口径记录在指标注册表。 | 必须 |
| REQ-OPS-04 L1 · L6 | 两级配置 结构性配置经 Git 与发布流程变更；运行参数可在管理界面热调并留痕。 | 2.7.9.2 | 两类配置的变更路径不同且均可审计。 | 必须 |

# 17  备份与数据留存（BAK）

对应 HLD 章节：HLD 11.5

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-BAK-01 L2 | 备份与任意时间点恢复 全量、增量与 WAL 归档，支持任意时间点恢复。 | 1.5.2.9 | 恢复演练达到指定时间点；恢复时长有记录。 | 必须 |
| REQ-BAK-02 L2 · 基础设施 | 备份介质独立 备份仓库位于独立于数据库数据存储的介质。 | 1.5.2.9 | 存储映射表证明介质独立。 | 必须 |
| REQ-BAK-03 M-09 | 恢复演练留痕 定期恢复演练并在 M-09 中留痕。未经演练的备份不计为有效备份。 | 1.5.2.9 | M-09 中存在演练记录与结论。 | 必须 |
| REQ-BAK-04 L2 | 数据留存（三层） 在线保留按 RFP 2.7.10.4.1 为一年（热层，承担快速查询）；一年以上的全部历史在线保留于 core，走历史查询路径（温层），以满足 1.6.2.22.2 与 2.7.7.13；备份按 2.7.10.4.2 的离线五年与 2.7.10.4.3 的扩展离线八年执行。raw 层按合同期保留，审计按合规要求保留。原「业务数据在线保留八年」为对 2.7.10.4 的口径误读，已更正。 | 2.7.10.4 · 1.6.2.4 · 2.7.9.2 | 三层保留策略在库与备份中分别实现且可核查；跨迁移时点的历史查询可返回结果；到期数据处置有流程。 | 必须 |

# 18  许可与交付形态（LIC）

对应 HLD 章节：HLD 12.4

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-LIC-01 交付物 | 许可条件 全部软件许可须为永久、非订阅、非按席位、不绑定硬件。开源组件天然满足。 | 2.7.3.4 | 许可清单逐项说明许可类型与来源；无订阅或按席位计费项。 | 必须 |
| REQ-LIC-02 商务 · 交付物 | COTS 交付形态与上市年限 RFP 要求以 COTS 产品形态交付，且产品上市满五年、为 OEM 最新版本、未来五年不 EOL / EOS。本项目为定制开发，此项的处置立场见假设登记册 AS-01。 | 1.6.1.27 · 1.6.1.28 | 按商务确定的举证方式提交材料。 | 必须 |

# 19  多站演进预留（MSI）

对应 HLD 章节：HLD 13

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MSI-01 L2 · L3 | 站点维度 全部事实表与关键维度带 dim_site。 | 1.6.2.33 | DDL 与模型文档一致。 | 预留 |
| REQ-MSI-02 L2 | 全局唯一主键 主键全局唯一，不依赖单站序列。 | 1.6.2.33 | 跨站合并模拟无主键冲突。 | 预留 |
| REQ-MSI-03 L1 | 接入契约与位点语义 新增站点的数据源仅为注册表新条目。 | 1.6.2.33 | 以模拟第二站点数据源验证。 | 预留 |
| REQ-MSI-04 L6 | 参数化部署 部署脚本以参数区分站点，不维护多套脚本。 | 1.6.2.33 | 同一套脚本可部署两个站点实例。 | 预留 |

# 20  设计与文档交付物（DOC）

对应 HLD 章节：HLD 全篇（交付物）

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-DOC-01 交付物 | 高阶架构与概念数据模型蓝图 提交 OSS911 应用的初步高阶系统架构与设计蓝图，含概念数据模型；并附叙述性说明与一份大幅、清晰、可打印的概念数据模型图。 | 1.6.5.1 · 1.6.5.2 | 蓝图与概念模型图已提交；模型图在 A1 或 A0 幅面下文字清晰可读。 | 必须 |
| REQ-DOC-02 交付物 · L5 | 界面与报表可定制性说明 确认并说明用户界面、表单与报表的设计、版式与功能均可定制。 | 1.6.5.3 | 说明文档已提交；并有可定制性的实际演示。 | 必须 |
| REQ-DOC-03 交付物 · L2 · L5 | 数据存储层与分析智能层设计说明 说明支撑全部 OSS911 方案的数据存储层（含基于语音、文本、图像等各类数据源的警情与事件运行库），以及分析与智能层（含带实时 KPI、聚集区与热点的运行仪表板、决策支持）。 | 1.6.5.7.4 · 1.6.5.7.5 | 两层的设计说明已提交并与 HLD 一致；聚集区与热点能力按 REQ-DSH-11 实现。 | 必须 |
| REQ-DOC-04 交付物 | 文件与对象的简明说明 提交每一个文件、数据表、表单与报表的简明说明。 | 1.6.5.13.10 | 说明清单覆盖全部交付对象，与实际系统一致。 | 必须 |
| REQ-DOC-05 交付物 · L4 | 报表的屏幕与打印版式 按模块提交每一张报表的屏幕版式与打印版式。 | 1.6.5.13.11 | 四十张报表逐张有两种版式的样张。 | 必须 |
| REQ-DOC-06 交付物 · 工具链 | 逻辑与物理数据模型及查看编辑工具 提交与本方数据库关联的详细逻辑与物理数据模型，并提供查看与编辑这些模型所需的工具。 | 1.6.5.13.12 | 模型文件可用所提供的工具打开与编辑；工具的许可满足 REQ-LIC-01。 | 必须 |

# 21  迁移过程要求（MIG2）

对应 HLD 章节：HLD 4.6.1

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MIG-05 L1 迁移工具 | 迁移对现有环境零影响 迁移过程对麦加 911 现有环境的运行、技术、系统与数据不产生任何影响。 | 2.7.7.2 | 迁移期间现有系统无停机、无性能下降记录；采用只读方式读取源端。 | 必须 |
| REQ-MIG-06 项目管理 | 两个月内提交分步迁移方案 在合同授予后两个月内，基于对现有环境的分析，向 MOI 提交分步骤的数据迁移方案。这是一个硬期限，须在项目计划中作为里程碑。 | 2.7.7.3 | 方案在授予后两个月内提交并获 MOI 受理。 | 必须 |
| REQ-MIG-07 L1 · L2 | 迁移范围含日志 迁移与 CAD、话务、录音、报表与管理相关的全部数据集、记录、元数据、系统日志与访问日志。注意范围包含日志类数据，不仅是业务记录。 | 2.7.7.4 | 迁移清单逐类列出并有源端记录数对照；日志类数据同样完成对账。 | 必须 |
| REQ-MIG-08 L1 · L3 | 百分之百保真 迁移数据保持百分之百保真，包括带原始时区的时间戳、呼叫与事件的时间顺序、以及呼叫与事件之间的关联关系。 | 2.7.7.5 | 抽样与全量校验均显示时间戳含原始时区；事件序列与源端一致；关联关系无丢失。 | 必须 |
| REQ-MIG-09 L1 | 不因舍入或格式变化丢数 迁移中不得因舍入、截断、改动或格式转换造成数据丢失。 | 2.7.7.6 | 数值类字段精度与源端一致；文本字段无截断；校验脚本可复跑。 | 必须 |
| REQ-MIG-10 交付物 | 数据映射文档 分析现有环境的数据集与数据存储，并向 MOI 提交解释各数据结构映射关系的文档。 | 2.7.7.7 | 映射文档覆盖全部迁移对象，与映射登记表内容一致。 | 必须 |
| REQ-MIG-11 交付物 · L3 | 转换规则的提交与业务含义保持 若需数据转换，须向 MOI 提交在转换后仍保持数据业务与运行含义的转换规则。 | 2.7.7.8 | 转换规则文档已提交并获认可；规则在代码中可追溯到文档条目。 | 必须 |
| REQ-MIG-12 L1 · 测试 | 完整功能验证 迁移后进行完整的功能验证，核验呼叫与警情信息。 | 2.7.7.11 | 功能验证用例覆盖呼叫、警情及其关联；结果有签署记录。 | 必须 |
| REQ-MIG-13 交付物 | 迁移审计记录 向 MOI 提交完整的迁移审计记录，清晰记载失败与例外（若有）及计划的纠正措施。 | 2.7.7.12 | 审计记录含每一批次的结果、例外清单与纠正结论。 | 必须 |

# 22  数据治理补充（GOV2）

对应 HLD 章节：HLD 9 / 10

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-GOV-06 交付物 · M-06 | 数据治理角色与数据所有权 定义数据管理涉及的各类角色与职责，以及数据的所有权归属。 | 2.7.9.1 | 角色职责与所有权矩阵已提交并在系统权限中体现。 | 必须 |
| REQ-GOV-07 L3 · M-03 | 数据质量管理与一致性 在本方维护的集中式数据仓库中，交付数据质量管理与数据一致性能力，覆盖合同期。 | 2.7.9.3 | 质量规则可配置；质量指标在 M-03 可见；一致性检查有周期性报告。 | 必须 |
| REQ-GOV-08 L3 · M-11 | 数据发现与周期性扫描 对全部 OSS911 数据库与文件（含对象存储中的现场媒体、报表产物与 AI 导出）周期性自动扫描，识别数据分布与敏感内容。扫描周期可配置。结果只存字段名、类型判定与置信度，不存样例值；扫描器使用独立服务账号；扫描行为写审计。结果驱动分类打标、字段可见性默认值与脱敏规则对象清单。 | 2.7.9.4 | 扫描按配置周期自动执行；结果可在 M-11 查询；发现的敏感数据可关联到分类标签；扫描结果中不含样例值。 | 必须 |
| REQ-GOV-09 L2 · L3 | 按批准政策分类并打标 依据经批准的数据分类政策，对全部数据（不论格式、不论所在系统）进行分类，并按 KSA 相关标准打标。 | 2.7.9.6 | 分类标签覆盖全部数据对象；标签值符合 KSA 标准的取值域。 | 必须 |

# 23  性能补充（PRF2）

对应 HLD 章节：HLD 7.2

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PRF-04 L5 · 测试 | 响应时间定义与达成说明 按 RFP 1.6.7.2 的定义测量：末次击键或指针动作与屏幕出现结果之间的时间，含前端渲染。压测须以浏览器驱动的端到端方式进行，不得仅用接口压测工具。首屏加载与交互式操作分开统计。 | 1.6.7.2 · 1.6.7.3 | 测量方法含前端渲染时间；端到端压测报告已提交；首屏与交互两类统计口径已获书面认可。 | 必须 |
| REQ-PRF-05 L3 · L6 | 批处理窗口 为离线备份与复制等作业配置批处理窗口，识别运行活动低谷时段以降低影响。 | 1.6.7.4 | 批处理窗口可配置；重负载作业的调度落在窗口内并可核查。 | 必须 |

# 24  许可与部署补充（LIC2）

对应 HLD 章节：HLD 12.4 / 10.6

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-LIC-03 交付物 | 开放许可与扩展自由度 全部软件采用开放许可，使 MOI 具备扩展的灵活性。开源方案天然满足。 | 2.7.3.1 | 许可清单说明各组件的开源许可类型；无限制扩展的条款。 | 必须 |
| REQ-LIC-04 交付物 · L6 | 部署位置不受限 方案不对所供设备与软件的安装位置施加任何限制，MOI 有完全自由指定部署位置。 | 2.7.3.2 | 许可与技术上均无位置绑定；说明文档已提交。 | 必须 |
| REQ-LIC-05 交付物 · L2 | 容量维度声明 基础设施各组件按下列最大容量设计：接警与主管各 300 席、调度与主管 300 席、联合作战 JOA 操作员 100 席。 | 2.7.3.3 · 2.7.3.3.1 · 2.7.3.3.2 | 容量分析按上述席位数计算并留有余量。 | 必须 |
| REQ-LIC-06 交付物 | 完整许可含第三方 提供全部软件的完整许可，包括第三方软件与达成 RFP 要求所需的全部组件。 | 2.7.3.5 | 许可清单与实际部署组件清单逐项对应，无缺项。 | 必须 |
| REQ-LIC-07 L6 · 交付物 | 许可的集中安装、激活与管理 提供集中安装、激活与管理全部软件许可的方案。开源组件无激活概念，需以组件与版本清单管理替代，并在方案中说明。 | 2.7.3.6 | 存在集中的组件与版本清单管理能力；说明已提交并获认可。 | 必须 |
| REQ-LIC-08 L6 · 交付流程 | 合同期内保持更新与补丁 在合同期内负责将交付的软件与方案保持在最新稳定版本，含更新、升级与补丁。须与无外网环境（REQ-SEC-06）及 COTS 五年不 EOL 的要求（REQ-LIC-02）协调一致。 | 2.7.3.7 | 存在版本基线与补丁流程；每次补丁经测试环境验证后进入生产；版本变更记录可核查。 | 必须 |

# 25  模型与库管理补充（MOD2）

对应 HLD 章节：HLD 5 / 7

| 需求编号 / 责任组件 | 需求内容 | RFP 条款 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-MOD-09 L1 · L3 | 资源数据经 CAD 取得 与 MOI 指定来源的资源数据（经 ESB 自国家数据中心取得的人员与车辆信息、经外部接口取得的报警人位置等）由 CAD 在业务处理中获取并落库，本方从 DS 展示库一并取得，不直连外部系统，不新增数据源。CAD 对这些信息的落库形态须逐项确认。 | 1.6.3.1 | 资源类数据可从展示库取得并落库；来源与落库形态清单经确认；资源可用率与位置类指标的可行性有书面结论。 | 必须 |
| REQ-MOD-10 L6 · M-10 | 库的管理与维护操作 授权用户可对集成的关系型数据库执行创建、更新、删除等全部管理与维护操作。此项须与"服务层唯一出口"的约束协调：管理操作经管理界面进行，并受角色、审计与变更流程约束，不等同于开放直连数据库。 | 1.6.3.4 | 管理操作可在 M-01 至 M-11 中完成；全部操作留痕；无需绕过服务层直连库。 | 必须 |

# 26  需求变更

本文件为受控文件。需求的新增、修改与作废须记录变更原因、影响的 RFP 条款与影响的 HLD 章节，并同步更新 HD-02 追溯矩阵。工作坊产出的报表清单、参数清单与指标增补清单，在经双方签署后纳入本文件的基线，此后按变更管理。

凡因 HD-03 中的假设被推翻而产生的需求变更，须在变更记录中引用相应的 AS 编号，以便回溯当初的判断依据。