OSS911 麦加 911 运营中心

商业智能与数据仓库子系统

假设与信息需求登记册

Assumptions and Information Requirements Register   ( HD-03 )

版本  v0.1

2026 年 9 月

本文件记录设计过程中所作的全部假设、这些假设的依据、以及若被推翻的后果；

并列出尚需向外部收集的信息、向谁收集、用途，以及各自阻塞了什么。

# 1  这份文件为什么单独存在

投标阶段的设计不可能建立在完整信息之上。DS 的数据字典还没交付，ICP 的接口文档还没有，MOI 的数据分类政策尚待共同制定，基础设施的隔离能力尚未答复。在这种条件下推进设计，唯一负责的做法是把每一个"我们暂且认为如此"的判断显式记下来，连同它的依据、它支撑了哪些需求、以及如果它是错的会怎样。

这样做有三个具体用途。

开发组接手时，先读这份文件，就知道哪些前提可以直接依赖、哪些要先去确认。不写下来的假设会以两种方式伤人：一是开发按另一种理解实现了，二是出问题时无人记得当初为什么这样定。

项目管理上，它是一份带责任方的待办清单。每一条信息需求都有明确的对象与用途，可以直接转成对外的询问件或联合体内的议题。

商务上，它标明了哪些承诺是有条件的。第 4 章原列出三处与 RFP 的实质差异，其中移动应用一项已在详细设计第一轮讨论中消解，其余两处仍需在投标或谈判阶段处置，不能留到实施期才发现。

使用规则 一、本文件中的假设不是免责声明。RFP 第 1.2.1.11 条明确规定，写入投标文件的任何假设、条件或排除项将被忽略，并对合规性评估产生负面影响。因此本文件是联合体内部与开发交接用的文件，其内容不得直接搬入提交给 MOI 的投标文件。需要 MOI 确认的事项，通过 Q&A 澄清函提出，让答复成为双方共同的事实。 二、假设的状态一经变化（被证实或被推翻），须更新本文件并按 HD-01 的变更流程评估对需求的影响。被推翻的假设不删除，改为标注"已推翻"并记录实际情况，以便回溯当初的判断依据。

# 2  假设登记册

共 35 条。"状态"为"已确认"的条目其依据来自客户或联合体的明确答复，可直接依赖；其余条目在被证实前应视为待验证。

| 状态 | 条数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 已确认 / 已计算 | 9 | 依据明确，可直接依赖 |
| 待确认 / 待验证 / 待冻结 | 12 | 有合理依据但未取得确认，开发前应复核 |
| 未确认 / 未取得 | 7 | 缺乏依据，须优先推动 |
| 已推翻 | 1 | 依据已失效，保留记录并注明实际情况，不删除 |

| 编号 / 状态 | 假设内容与依据 | 若被推翻的影响 | 确认方 / 关联需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AS-01 未取得书面认可 | 以核心开源组件公开发布满五年满足 COTS 上市年限要求；COTS 产品形态以本方产品的商用版本呈现，不另行举证 OEM 产品历史。 【依据】项目方针：本项目为定制开发、整体新开发，不作为闭源产品交付。 | RFP 1.6.1.27 与 1.6.1.28 可能被判不合规，影响的是投标资格而非技术实现。这是本册中商务后果最重的一条。 | MOI（经 Q&A 取得书面认可） REQ-LIC-02 |
| AS-02 待冻结 | 持续数据源仅 DS CAD 展示库与 ICP；归档库为一次性迁入；其它系统（GIS、SRCA、NIC、CID/PSD Amn、Kullunaamn、Maidan）经 ESB 汇聚到 CAD 与 ICP，本方不直连。 【依据】客户口头答复与现场沟通。 【2026-09 补注】RFP 1.6.3.1 的资源数据（经 ESB 自国家数据中心取得的人员与车辆信息、经 Aliali 接口取得的报警人位置等）同样由 CAD 获取并落库，本方从展示库一并取得，不构成第四类数据源。见 DD-42 与 IR-41。 【2026-09 更正】归档库为 SQL Server 而非 PostgreSQL，且读取 archive 副本库。持续数据源的结论不变，但接入方式新增第五类连接器 mssql_read，并引入开源 TDS 驱动链。见 CN-36 与 DD-52 | RFP 1.6.2.3 含"MOI 在设计阶段指定的任何其它关系型数据库"的开口表述。若设计阶段新增数据源，按每源增加接入与映射工作量。 | MOI（设计阶段冻结清单） REQ-DB-05 · REQ-ING-01 |
| AS-03 待确认 | DS 展示库是为对外集成专门提供的只读库，提供基表访问与数据字典。 【依据】与 DS 商定的两种方案中我方选择读原生基表。 | 若实际为生产库副本，其结构会随 DS 产品版本变化，结构漂移告警频率上升，映射维护成为长期工作。 | DS REQ-ING-02 · REQ-ING-06 |
| AS-04 待确认 | DS 至少提供带时区的更新时间戳作为水位线；若无数据库侧递增序号，以十五分钟回看窗口加幂等键兜底。 【依据】增量接入的通用做法与设计判断。 | 若时间戳精度或单调性不足，增量拉取存在漏数风险，须改为周期性全量比对，成本与源端负载显著上升。 | DS REQ-ING-02 |
| AS-05 待确认 | ICP 数据最终以 REST 直连或经 ESB 转发方式接入，两者对本方数据模型无影响，仅影响适配器工作量与就绪时间。 【依据】RFP 2.6.1.26 要求经本方提供的中间件/ESB 集成；现场沟通为 ICP 仅提供 REST 接口。两者需要调和。 | 若必须经 ESB 且 ESB 由他方提供，话务数据接入的时间取决于 ESB 就绪，不由我方控制。 | 总包商 + ICP REQ-ING-03 · REQ-API-03 |
| AS-06 未取得文档 | ICP 能提供支撑 RFP 1.6.2.20.1 至 1.6.2.20.5 五类话务指标的明细数据：应答前振铃次数、呈现与实际处理数、挂断方、同一主叫的失败呼叫历史、未接与转接与骚扰呼叫。 【依据】RFP 明确列出这五类报表内容。 | 若 ICP 不提供，这五类指标无法交付，直接构成 1.6.2.20 不合规。本册中技术后果最重的一条。 | ICP（接口文档） REQ-RPT-06 · REQ-ING-03 |
| AS-07 待验证 | CAD 与 ICP 之间存在两侧统一的通话标识，可稳定关联呼叫与警情。 【依据】客户答复：有一个通话 ID，两边统一。 | 若实际关联率低或存在大量无标识警情，从振铃到出警的全过程指标须改为基于时间窗与坐席工号的概率匹配，并在报表上标注为推断关系。 | 以真实数据验证 + DS 确认 REQ-MOD-04 · REQ-RPT-06 |
| AS-08 未确认 | 四十张自定义报表与二十个仪表板是本期麦加一个中心的交付总量；RFP 1.6.2.18 与 1.6.2.28 要求的"复刻现有报表"包含在这四十张之内，不另行计数。 【依据】条款解读。1.6.2.25 为硬数字，1.6.2.18/1.6.2.28/1.6.2.20 为开口表述。 | 若 MOI 认为"复刻现有报表"另行计数，交付量可能接近翻倍。必须在设计阶段书面澄清。 | MOI（书面确认） REQ-RPT-01 · REQ-RPT-03 · REQ-DSH-01 |
| AS-09 已确认（差异已消解） | 移动端本期交付，形态为管理看板：仅供主管与管理员使用，只呈现封账后的聚合指标，不提供记录级下钻、媒体访问与导出；不使用 APNs 与 FCM 推送，应用打开后主动拉取；告警经短信与邮件网关送达。应用经 MOI 既有 MDM 分发，客户端经 internet 与 DMZ 反向代理访问内网服务层。 【依据】客户答复：MOI 已有 MDM；内政部数据不经 FCM 与 APNs 转发；移动端为管理看板而非接警员与调度员的作业工具，打开应用后拉取信息即可；DMZ 由总包商运维，短信与邮件网关亦由总包商提供。 | 已消解。原判断（移动端列为后续阶段）曾构成与 RFP 1.3.2.12.15 的实质差异，现按上述形态交付，条款获正面响应。残留风险有二：一、若后续被要求提供记录级下钻，911 明细数据传输至移动设备需在数据分类政策中单独获批，审批难度显著上升（CN-13 为前置门）；二、移动端链路含 DMZ 与公网段，不适用 RFP 1.6.7.5 的亚秒响应承诺，须在服务水平判定口径中单列或排除（IR-21）。 | 已确认 REQ-MOB-01 · REQ-SEC-02 · REQ-GOV-02 |
| AS-10 待确认 | 服务水平达成情况由我方监控数据举证。 【依据】客户答复：我们自己举证。 | 若最终须以 MOI 或总包商的监控为准，测量口径的差异足以使一个实际达标的系统被判为不达标。判定口径必须事先书面认可。 | 总包商 / MOI REQ-AVL-04 |
| AS-11 待确认 | 计划停机可逐次取得批准，存在可用的停机窗口。 【依据】RFP 1.5.2.9 允许计划停机但须逐次报批，且 MOI 可设置禁止窗口。 | 若朝觐季全程禁窗且其余时段窗口极短，须具备完全不停机的滚动升级能力，工作量与测试复杂度上升。 | MOI REQ-AVL-03 |
| AS-12 建议值待确认 | 日切采用沙特时间公历，以 00:00 AST 为界；日结在次日固定时刻（建议 02:00 AST）封账。 【依据】客户答复按沙特标准日历；封账时刻为设计建议。 | 若业务要求按接警班次边界切分，全部日粒度指标的口径需重算，报表与仪表板的时间轴逻辑随之调整。 | MOI 业务 REQ-DB-02 |
| AS-13 已确认 | 缓变维按"当时"记录（Type 2）。 【依据】客户确认：看当时。 | —（已确认） | — REQ-MOD-03 |
| AS-14 已推翻（2026-09） | 原假设：权限为四角色的纯角色访问控制，不需按辖区或单位切分数据。【原依据】客户答复：本中心目录只有接警员、调度员、主管、管理员四个角色。 【实际情况】四个角色不变，但 911 中心的调度员来自不同派驻部门，各自只应看到本部门数据；主管同样按部门划分；接警员接所有来电、不分部门。原推理的漏洞在于把角色的数量当成了数据切分的维度。 | 已发生。REQ-SEC-03 由「预留」改为「必须」，行级安全本期启用。因 DD-19 已预留处置单位维度与数据范围下推接口，本次为启用与策略实现，非重构。处置方式见 CN-33 与 DD-41。 | 已推翻 REQ-SEC-02 · REQ-SEC-03 · DD-19 · DD-41 |
| AS-15 已确认 | 报表按语言各出一份，阿语版与英语版为两套模板，不做阿英混排。 【依据】客户答复：分别两张表，每张一种语言。 | —（已确认）。衍生事项见 IR-07：源系统维度取值是否双语。 | — REQ-RPT-08 · REQ-RPT-09 |
| AS-16 已确认 | 通话录音由话务平台产生并由生产系统按磁带方式备份，不属于本系统存储范围；本系统仅保存录音元数据与访问引用。 【依据】客户答复：录音是生产系统的备份，磁带机。 | 若要求本系统保存录音本体，按 64 kbps 计每年新增约 23 TB，存储需求从 GB 级跃升，须重新报价。 | — REQ-ING-03 · REQ-MOD-07 |
| AS-17 已确认 | 归档库中不含 ICP 话务数据。 【依据】客户答复：归档库里没有 ICP。 | 历史话务类指标无法回溯到迁移之前，只能从新系统上线起累积。这是一个真实的能力缺口，须在报表说明中写明起算时点，避免被理解为数据缺失。 | — REQ-MIG-07 · REQ-RPT-06 |
| AS-18 已确认 | 对象存储由本方部署（内政部不提供 S3 服务）。 【依据】客户答复：内政部没有 S3 服务提供，我们需要部署。 | —（已确认） | — REQ-MOD-07 |
| AS-19 待确认 | 现场媒体容量按低估算取值：约 10% 警情携带 3 张照片、每张 2 MB。 【依据】缺乏实际数据时的保守取值。 | 高估算（30% × 5 张）下八年需约 50 TB，与低估算的 10 TB 相差五倍。容量不足将导致合同期内紧急扩容。 | 业务方 REQ-DB-03 |
| AS-20 已确认 | 业务规模：朝觐期峰值 5 万呼叫/日，平时数千；实际席位 120 接警 + 120 调度，容量按 300 + 300 声明；系统用户数十人。 【依据】客户答复与 RFP 2.7.3.3 的容量维度。 | 规模上升一个数量级时需重新评估资源，但当前设计有充分余量。低风险项。 | — REQ-PRF-03 · REQ-LIC-05 |
| AS-21 已计算（2026-09 修订） | 数据量不是本设计的驱动因素。原按八年计算明细数据加索引约 1.3 TB；迁移起始年份经确认为 2016 年，上线时历史跨度约十一年，按比例约 1.8 TB。 【依据】按业务规模基线计算，并按已确认的 2016 年迁移起始年份修订。 | 结论不变：数据库数据盘按 4 TB 配置仍有充分余量，架构不受影响。真正的不确定性在日志类数据（见 IR-38），其量级尚未估算。若实际数据量再高一个数量级，存储与分区策略需调整，但架构不变。 | — REQ-DB-03 · REQ-MOD-06 · IR-38 |
| AS-22 待确认 | 本期仅交付麦加一个中心；RFP 1.6.2.33 的跨中心统一仪表板为架构预留，不作为本期交付。 【依据】客户答复：麦地那是另外一个合同。 | 若 MOI 要求本期即实现跨中心统一仪表板，需另议范围与工期。 | MOI REQ-DSH-10 · REQ-MSI-01 |
| AS-23 待核对 | DS 的 POC 大屏不在交付范围内，由本方交付的大屏取代。 【依据】客户答复：DS 那块大屏不交付，我们参考做。 | MOI 相关人员已看过 POC，预期被其界面锚定。本方大屏功能覆盖低于 POC 会被视为倒退。须逐项核对 POC 元素的数据源可得性。 | 我方核对 + DS 确认 REQ-DSH-02 · IR-31 |
| AS-24 待确认 | ESB 由总包商提供，本方仅开发适配器。 【依据】RFP 表述为"CONTRACTOR supplied middleware/ESB"，在联合体内属总包商范围。 | RFP 1.6.2.31.2 要求的适配器交付时间取决于 ESB 规格冻结时间，不由本方控制。若 ESB 迟迟不定，此项无法完成。 | 总包商 REQ-API-03 |
| AS-25 已确认 | 系统运行于无互联网访问环境，补丁经内网镜像源分发。 【依据】RFP 1.2.1.20 与客户答复（内政部专网、WiFi 为专网）。 | 与 RFP 2.7.3.7 要求"保持最新稳定版本"存在张力：离线环境下的补丁节奏取决于镜像更新流程。须在运维方案中说明。 | — REQ-SEC-06 · REQ-LIC-08 |
| AS-26 未确认 | 客户反馈数据（满意度、回访）由他方系统采集，本方仅接入并纳入 BI。 【依据】RFP 1.6.2.17 要求将客户反馈纳入 BI 并作为绩效的一部分，但未说明采集方。 | 若采集也属本方范围，需增加反馈采集渠道的开发（表单、短信回访或 IVR 回访），属新增工作量。 | MOI / 总包商 REQ-ING-04 |
| AS-27 未确认 | RFP 2.3.2.8 要求 IRMS 具备 BI 能力，该能力由本方 BI 子系统承担，DS 的 CAD 不另做一套。 【依据】避免重复建设与指标口径分裂的设计判断。 | 若 DS 的 CAD 自带并交付一套 BI，将出现两套指标口径，与本方的指标权威地位冲突。须在联合体内划界。 | 总包商 + DS REQ-RPT-07 |
| AS-28 未确认 | SMS 相关报表与仪表板（RFP 2.3.1.19）的数据由 SMS 方案提供方供给，本方负责报表与仪表板。 【依据】SMS 方案归属在投标阶段未定。 | 若无 SMS 数据源，相关报表无法交付。 | 总包商 REQ-RPT-01 |
| AS-29 未确认（需商务处置） | 交付范围中源码的边界：交付接入契约、dbt 模型、指标定义、DDL、部署脚本与组件清单，不交付服务层与前端的应用源码。 【依据】前一组本身即 RFP 1.6.2.32 所要求的「字段、表、视图、过滤器与报表的定义与说明」，交付它们既满足该条，也支撑 2.7.3.1 的 MOI 可自行扩展；应用源码不在任何条款的明文要求内。 | 两个方向都有风险。若 MOI 认为须交付全部源码，商务须重新评估交付范围与报价。反之若我方主张源码一概不交付，则与 AS-01「本项目为定制开发、基于开源组件、不以闭源产品形态交付」的立场自相矛盾——评标时可被反问：交付的究竟是开源方案还是闭源产品。这两句话不能同时说。且只交付制品而不交付模型与指标定义，很可能被判未满足 1.6.2.32。 | 商务 / MOI REQ-DB-06 · REQ-LIC-03 · AS-01 · DD-49 |
| AS-30 已确认 | 麦加 911 在 ICP 上为单一 VDN，不按号码、语种或部门切分为多个虚拟呼叫中心。 【依据】现场沟通答复（2026-10）。 | 若实际为多 VDN，全部话务事实表须增加 VDN 维，报表与权限须按 VDN 切分，且 CMS 各接口需按 vdnId 逐个轮询，接入作业的并发与配额估算随之改变。 | 现场沟通（待书面确认） REQ-ING-03 · REQ-RPT-06 · CN-21 |
| AS-31 已确认 | 话务平台的坐席工号与自然人一一对应，不在班次之间复用；换班由接班人以本人工号重新登录。 【依据】现场沟通答复（2026-10）。 | 若工号可在班次间复用，话单中的 DEVICENO 便不足以归属到人，接警员维度须改为「工号 + 时间段」经排班表反查，绩效与质检的归属链路随之加长，且排班数据成为话务指标的必需输入——而排班已按 DD-53 确定为派生而非接入。 | 现场沟通（待书面确认） REQ-ING-03 · REQ-RPT-06 · REQ-GOV-02 |
| AS-32 待确认 | 开发与测试期间，ICP 的鉴权与话单下载接口由本方编写的假接口服务（test/fake_icp/）替代。它按接口文档实现相同的请求与响应、窗口上下限与「不支持并发」，并以确定性种子生成合成话单。接入程序按正常路径调用它，与调用真实接口的唯一差别是部署时注入的地址与账号；接入代码中不设「合成模式」分支。依据：开发机与 MOI 专网不通，手上没有真实话单样本。 | 假接口中凡照文档推测的行为（共 19 条，见 NOTES.md 2026-10-13 一节，核实结论回写契约 if03a（if03d 已有 integration_checks 段，if03a 须按同一格式增设该段后回写）），与真实平台不同者，联调时都须改接入程序。其中时区、窗口边界、单次返回是否静默截断、CALLID 的唯一范围四条不报错、只少数据或错位，联调时须逐条主动核实，不能以「跑通了」为准。合成数据只用于验证代码路径，不得用于性能结论或指标口径结论。 | 本方（开发） IR-45 · DD-82 · DD-84 · REQ-ING-03 |
| AS-33 待确认 | 同一 CALLID 内 CALLIDNUM 的编号稳定：一段通话一旦出现在接口中，其 CALLIDNUM 不再改变；-1 只出现一次且最后出现。 【依据】接口文档只写 1 为首、-1 为末，未写其余规律；本条与 CALLID 的唯一范围（IR-45 第五项）是两件事，分开登记。 | 若会改号，(CALLID, CALLIDNUM) 作幂等键会把同一段通话记成两段、或把两段合成一段；「通话是否结束」的判断（是否已见 -1）要改。已列入 ICP 问题单 Q21。 | ICP 运维方 / 总包商 IR-45 · DD-82 · if03a |
| AS-34 待确认 | 同一段通话的内容不会 A → B → A 往复变化：字段一经补全（如 CALLEND）不再回退为空或改回旧值。 【依据】话单按通话进展单向补全是常理，文档未写。 | raw 去重以（幂等键, content_hash）判定，往复变化时第三次观测 A 与第一次哈希相同而不落地，raw 少一次观测；core 取版本更大者，终态仍可能错。属源端行为假设，不是缺陷；若推翻，去重键须加观测时间。 | ICP 运维方（联调实测） DD-82 · if03a |
| AS-35 待确认 | CAD 的 xzb / yzb 为 WGS84 经纬度（十进制度），textGeom / geomtext 同一坐标系。 【依据】DS 2026-10-25 答复「暂时只有经纬度，暂定为 WGS84」；zblx 目前为空。 | 若实为投影坐标或其他基准，空间分析与 HudHud 底图叠加整体偏移；若日后增加其他坐标类型而 zblx 仍为空，无法区分。接入时对经纬度做范围校验（麦加约 21.4°N、39.8°E）作为第一道防线。 | DS / HudHud IR-50 · IR-41 · REQ-MOD-07 |

# 3  信息需求登记册

共 53 项（其中 IR-32 已关闭、IR-13 部分已答复）。紧急度为“高”的项目，其答复会改变设计选择、交付范围或承诺内容，应在设计冻结前取得。IR-47 至 IR-53 为 2026-10 新增，二者同在交付的关键路径上：答复未到之前，离网介质的组织方式不能定稿。

| 紧急度 | 项数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 35 | 答复会改变设计选择、交付范围或承诺内容 |
| 中 | 12 | 答复影响实现方式或工作量，但不改变架构 |
| 低 | 1 | 答复影响细节，可在实施期解决 |

| 编号 / 紧急度 | 需要的信息 | 向谁 | 用途 / 阻塞什么 | 建议的取得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR-01 高 | 在范围内的表与列清单、业务含义，以及全部代码与枚举字段的取值含义；另须逐项确认：单号在源系统内是否全局唯一且永不重用（是否按年重置），以及旧系统割接是否存在与 DS 并行的时段 | DS | 语义映射的输入。缺失将使映射进度不可预测。 单号若按年重置，core 的自然键须纳入年份，否则同源内部撞键；割接若有并行期，同一起警情会在归档库与 DS 中各得一个主键，须在 staging 增加以 DS 为准的合并规则（LD-02 第 4 章）。 ——【2026-10-13】CAD 数据视图结构说明已部分答复，未答部分并入 IR-50。 | 要求以数据字典文件交付（Excel 或数据库注释导出） |
| IR-02 高 | 展示库增量接入的三项，逐项答复：一、水位线字段名，是否存在数据库侧单调递增序号；二、物理删除与原地更新的表达方式——是否有软删除标记，更新是否必定变更时间戳；三、能否提供逻辑复制（wal_level=logical、带 REPLICATION 属性的角色与建槽权限、由 DS 维护 PUBLICATION），若可行，展示库的 PostgreSQL 版本及其是否为物理备库。另需说明展示库是否存在整表重载式的 ETL 刷新 | DS | 增量机制的选择。只有时间戳时须加回看窗口。第二项是关键：若存在物理删除或不动时间戳的原地更新，水位轮询永远看不见这些变更，库内数据将与 CAD 长期不一致且不报错——此时必须靠 CDC 或滚动窗口校验补偿（DD-61）。第三项即便 DS 因运维风险拒绝，也需留下书面记录：客户答复中已有「新系统增量接入需具备 CDC 与 API 两种能力」一条，本方不提则形同回避。第四项若为整表重载，CDC 与水位轮询同时失效，两种方案都要改。 ——【2026-10-13】CAD 数据视图结构说明已部分答复，未答部分并入 IR-50。 | 接口文档中明确字段名与语义；第三项以书面答复形式保留，无论同意与否 |
| IR-03 高 | 删除与作废的表达方式：软删除标志字段，还是变更日志表 | DS | 历史统计与 CAD 自身的一致性。物理删除将导致差异永久无法解释。 | 接口文档中明确 |
| IR-04 高 | 展示库的可重放窗口：历史数据保留多少天 | DS | 口径修正与故障恢复的追溯范围。建议不少于三十天。 | 接口文档中明确 |
| IR-05 中 | 结构变更的通知承诺与提前期 | DS | 避免升级后静默出错。本方另有 DDL 比对兜底，但书面承诺应有。 | 接口协议条款 |
| IR-06 中 | 只读账号、连接数上限、可接受的查询负载与时段 | DS | 连接池与轮询频率的配置。 | 接口协议条款 |
| IR-07 中 | CAD 维度表（警情类别、单位、辖区）是否具备双语名称字段 | DS | 阿语报表中是否会混入英文数据。若无，本方须维护双语对照表（新增工作量）。 | 数据字典中体现 |
| IR-08 高 | ICP 接口文档 | ICP / 华为 | 话务数据接入方案的定型。当前按两种形态分别设计以规避返工。 | 完整接口文档 |
| IR-09 高 | ICP 是否提供历史事件接口，或仅提供当前状态快照 | ICP / 华为 | 坐席状态时长类指标的精度上限。仅快照时精度被轮询周期锁死。 | 接口文档中明确 |
| IR-10 中 | ICP 的限流、分页与鉴权方式 | ICP / 华为 | 连接器配置与轮询频率上限。 | 接口文档中明确 |
| IR-11 高 | ICP 能否提供振铃次数、呈现与处理数、挂断方、同一主叫失败历史、未接/转接/骚扰呼叫的明细 | ICP / 华为 | 直接决定 RFP 1.6.2.20.1 至 .5 五类指标能否交付。这是最应优先问清的一项。 | 逐项列出五类指标并要求逐项答复能否提供、以何字段提供 |
| IR-12 高 | Hexagon 系统的历史升级记录与各版本 schema | MOI / 现有运维方 | 多版本 schema 归一化（RFP 2.7.7.9）的输入。 | 升级记录与各版本结构导出 |
| IR-13 部分已答复 | 迁移起始年份已确认为 2016 年。剩余待取得：迁移验收的参照报表，以及对账差异的处置与签署流程 | MOI / 实施阶段 | 迁移排期与容量估算已可推进（AS-21 已按十一年修订）。对账口径本身已由 DD-37 定义为记录数与关键字段逐条一致、未澄清字段原样保留，尚需 MOI 认可的参照报表以完成验收设计。 | 实施启动会确认 |
| IR-14 高 | 现有麦加 911 中心的报表清单与样张 | MOI | 复刻现有报表（RFP 1.6.2.18 / 1.6.2.28）的输入，以及与四十张的关系澄清。 | 要求提供清单与代表性样张 |
| IR-15 高 | MOI 数据分类政策 | MOI | 关键路径前置门：未经批准不得上生产与培训库（RFP 2.7.9.5）。同时是脱敏规则的依据。 | 需与 MOI 共同制定并取得批准，非单向索取 |
| IR-16 高 | DLP 登记册的要求与模板 | MOI | 关键路径前置门：未经批准不得部署数据存储（RFP 2.7.9.11）。 | 同上 |
| IR-17 中 | KSA 数据打标标准的取值域 | MOI / SDAIA | 数据分类打标（RFP 2.7.9.6）的实现。 | 标准文件或取值清单 |
| IR-18 中 | 审计留痕的合规保留年限 | MOI | audit 分区与存储估算。当前按八年起草。 | 书面确认 |
| IR-19 中 | MOI 现有的报表投递通道（邮件系统或文件投递） | MOI | 订阅分发的实现方式。 | 书面确认 |
| IR-20 高 | 与 CAD 和话务平台共用的 NTP 源 | 总包商 | 跨系统事件时序与秒级服务水平测量的互证基础。漂移须不超过五十毫秒。 | 基础设施交底 |
| IR-21 高 | 服务水平判定口径：探测点位置、失败判定标准、监控数据留存要求 | 总包商 / MOI | 自证举证的有效性。未事先认可的自证等同于没有证据。 | 以接口文件形式提交并取得书面认可 |
| IR-22 高 | 虚拟化平台能否满足十七条放置与隔离要求 | 基础设施提供方 | 任何一条不能满足，须重新评估相应的服务水平承诺，而不是调整设计。 | 逐条答复能否满足 |
| IR-23 高 | 数据库层可用的存储等级与保证性能（IOPS 与写入时延） | 基础设施提供方 | 同步复制的可行性。写入时延超标时须按降级决策树处理。 | 逐项答复 |
| IR-24 中 | 平台是否提供数据库与备份存储的静态加密 | 基础设施提供方 | 静态加密的实现方式。 | 书面答复 |
| IR-25 中 | 数据中心的机架、供电与交换拓扑 | 基础设施提供方 | 机架级隔离能否满足；两机架条件下仲裁的固有限制需向 MOI 说明。 | 拓扑图 |
| IR-26 高 | ESB 由谁提供、规格何时冻结 | 总包商 | RFP 1.6.2.31.2 要求的适配器交付时间取决于此。 | 联合体内明确 |
| IR-27 高 | 现场媒体量：MDS 与 E-Assist 携带媒体的警情占比、平均张数与大小、是否含视频 | 业务方 | 对象存储容量在 10 TB 与 50 TB 之间相差五倍。 | 业务调研或历史统计 |
| IR-28 中 | 客户反馈数据的采集方与数据形态 | MOI / 总包商 | RFP 1.6.2.17 的实现。若采集也属本方范围，属新增工作量。 | 联合体内明确 |
| IR-29 中 | SMS 方案的归属与数据接口 | 总包商 | RFP 2.3.1.19 的 SMS 报表与仪表板能否交付。 | 联合体内明确 |
| IR-30 高 | IRMS 的 BI 能力由本方还是 DS 的 CAD 承担 | 总包商 + DS | RFP 2.3.2.8。若两方各做一套，将出现两套指标口径。 | 联合体内划界 |
| IR-31 高 | POC 大屏上每一个元素是否有真实数据源支撑 | 我方核对 + DS | MOI 预期已被 POC 锚定，功能覆盖不得低于它。写死的数字不需要数据源，真实实现需要。 | 按截图逐元素列表核对 |
| IR-32 已关闭 | 移动端推送路径的处置方式（原问题：接受仅前台查看、借用内部消息通道、或申请受控推送出口） | MOI / 总包商 | 已由 AS-09 的处置结论关闭。结论为不使用设备推送，告警经短信与邮件网关送达，移动端为拉取式管理看板。无须再问。 | — |
| IR-33 高 | 四十张自定义报表与"复刻现有报表"的关系：是否为同一批 | MOI | 直接决定交付量。若另计，报表交付量可能接近翻倍。 | 书面确认（建议经 Q&A） |
| IR-34 高 | 工作坊的轮次、参与范围与产出封顶方式 | MOI / 总包商 | RFP 1.6.2.9 / 1.6.2.20 / 1.6.2.28 / 1.6.2.30 均为"与 MOI 工作坊共同确定"的开口条款，工作量无上限。 | 在分包合同中封顶 |
| IR-35 中 | 日切时刻的业务偏好；是否需要在报表上并列显示回历日期 | MOI 业务 | 全部日粒度指标的口径。当前按 00:00 AST 切、封账建议 02:00。 | 业务确认 |
| IR-36 低 | 联合作战 JOA 的 100 个席位是否需要接入本方 BI | 总包商 | RFP 2.7.3.3.2 的容量维度是否涉及本方的用户与权限模型。 | 联合体内明确 |
| IR-37 高 | 移动端的分发与接入规范三项：MDM 的应用分发方式与签名要求；DMZ 反向代理的接入规范与可用端口；DMZ 至内网服务层的防火墙策略申请流程 | 总包商 | 移动端（IF-40）的实现方式、安全边界与上线排期。三项均不由本方控制，未答复则移动端无法进入联调。 | 接口文件，与 IR-20、IR-21 同批发出 |
| IR-38 高 | 迁移范围内日志类数据的量级：现有系统的 system logs 与 access logs 八年累计的记录数与容量 | MOI / 现有运维方 | RFP 2.7.7.4 要求迁移范围含系统日志与访问日志，该量至今未估。它同时压着三件事：容量估算、迁移排期、以及是否需要引入列存加速层（DD-31 的触发条件之一）。 | 与 IR-12 的升级记录同批向现有运维方索取 |
| IR-39 高 | MOI 目录（AD）能否为调度员与主管增设部门组，以及可用的时间表。当前目录仅维护 call taker 与 dispatcher 两类角色，无部门信息 | MOI / 总包商 | DD-41 的权限数据长期权威来源。AD 就绪前本期以 M-06 本地映射表过渡，交付不被阻塞；但长期以业务系统或本地表承载授权数据不是正确做法。 | 正式 Q&A 或目录管理方对接 |
| IR-40 高 | 在岗调度员与主管的部门归属名册，及其与 CAD 处置单位编码的对应关系 | MOI 业务 + DS | 行级过滤的初始数据。权限侧部门与事实侧处置单位若编码不一致，过滤结果为空而非报错，属最难发现的一类缺陷。需在上线前完成完整性校验。 | 与 IR-01 数据字典同批向 DS 索取编码体系；名册由 MOI 业务提供 |
| IR-41 高 | CAD 对外部信息的落库形态，逐项确认三类：一、报警人位置是坐标还是地址文本，是否含精度与来源标记；二、人员与车辆信息是派单时的快照，还是带时间序列的状态记录；三、外部查询结果是全部持久化，还是仅在受理界面展示 | DS（并入数据字典 IR-01） | 决定空间分析与资源类指标能否交付。位置若仅为地址文本则需地理编码，属新增工作量并依赖 HudHud；资源状态若仅有派单快照，则 M-R06 资源可用率无法计算，R-25 与 D-04 随之受影响。报警人位置为高敏感个人数据，其形态同时影响数据分类政策与字段可见性矩阵的默认取值。 ——【2026-10-13】CAD 数据视图结构说明已部分答复，未答部分并入 IR-50。 | 与 IR-01 同批向 DS 索取，要求逐项答复 |
| IR-42 高 | 归档库（SQL Server）的三项技术细节：一、SQL Server 版本；二、时间字段用的是 datetime、datetime2 还是 datetimeoffset；三、阿拉伯语字段是 nvarchar 还是带阿语 collation 的 varchar | DS / 现有运维方 | 第二项直接决定 REQ-MIG-08「保留原始时区」如何应答——若源端为 datetime 则根本不存在时区信息，我方能保真的只是源端存的那个值，须在迁移方案中如实表述而非等验收时才发现。第一项决定驱动兼容性（datetimeoffset 自 SQL Server 2008 起才有）。第三项决定字符集转换在哪一层做。 | 与 IR-01、IR-12 同批向 DS 与现有运维方索取 |
| IR-43 高 | 归档库的物理形态：一、是单一数据库经历次原地升级（表结构为当前一套、旧行在后加字段上为空），还是多代系统的表集并存；二、是否留存任何 DDL 变更记录、发布说明或升级工单，哪怕不完整；三、若为原地升级，历次升级的大致时点 | DS / 现有运维方 | 决定 raw 层的物理落法（DD-58）。若为原地升级，「按源端原样落地」就是一张表，版本号是 staging 推断出的标签；若为多代并存，则每代各落一张表。第二项即使只拿到片段，也能把 DD-37 的版本边界反推从「纯统计推断」降为「统计推断 + 已知锚点」，可靠性差别很大——AS-02 假设拿不到，但值得正式问一次而非默认没有。 | 与 IR-42 同批向 DS 与现有运维方索取，第二项明确说明「不完整也要」 |
| IR-44 高 | 移动端并发规模：注册用户数、峰值并发会话数、是否经移动路径下载大附件。 | MOI / 总包商 | 决定 DMZ 两台接入代理（各 4 vCPU、8 GB）的规格是否够用。只影响这一对代理，不影响其它虚机；但代理位于总包商运维的 DMZ 区内（CN-30），扩容不是本方可自行解决的事，故需在资源提交前取得。 | 随虚机资源需求表一并向总包商提出，与 T-32 同一问题的两处登记。 |
| IR-45 高 | CMS 服务账号的 token 有效期；同一坐席工号的并发会话是否互斥；CMS 侧是否存在调用频次或配额限制。另须问清（2026-10-13 补充，来自开发机比对接口文档）：一、下载话单需要什么账号——文档一处写须系统管理员鉴权（错误码 300-013），另一处写只有具质检权限的 VDN 用户才能鉴权成功，字面互斥；二、请求参数 startTime / endTime 按 UTC 还是本地时间解释；三、窗口边界是闭区间还是半开区间；四、单次返回的行数是否有上限、超出时是否静默截断；五、CALLID 的唯一范围——跨天或平台重启后是否会重复。 | ICP 运维方 / 总包商 | 决定 LD-01 4.7 的鉴权实现与 4.5 的轮询周期取值。若同一工号的并发会话互斥，人工以该工号登录会把接入作业踢下线——这类故障会在验收演示当天发作。拿到答复前按「token 随时可能失效」实现。 补充五项中，第一项不问清，整条链路可能在鉴权一步就走不通；第二至五项一旦猜错都不报错，只会少数据或错位，其中第五项若会重复，(CALLID, CALLIDNUM) 作为幂等键即不成立，不同的通话会被当作同一张话单的新观测。 | 随 ICP 接口联调一并提出；本项可由 ICP 侧实测给出，不必等书面规格。 |
| IR-46 高 | 骚扰或恶意呼叫的标记由谁产生、存在哪里（话务台还是 CAD），以及话单中的主叫号码是否按隐私策略做过掩码或匿名。 | MOI / 总包商 / ICP 运维方 | M-C14 骚扰呼叫数在话单与平台指标中都没有来源，标记不找到就不发布，R-07 的骚扰部分随之缺一块。主叫号码若被掩码，M-C15 同一主叫失败次数的分组键失效，R-06 整张报表不成立。 | 随 ICP 接口联调提出；主叫号码一项可直接用一天的话单样本看出来。 |
| IR-47 高 | 生产虚机按什么基线交付：是总包商/MOI 的标准化基线镜像（含安全加固策略、备份代理、监控代理、域加入、补丁通道），还是按 ISO 全新安装的裸机？若为标准基线，需取得其已装包清单。 | MOI / 总包商 | 决定两件事。一、离网介质中 apt 依赖闭包按什么底座解析——`apt-get --print-uris` 只列出当前机器还缺的包，底座不同闭包就不完整，而这种缺失只会在现场装机时才暴露。二、我方能否以虚机镜像形态交付（若平台有自己的基线与补丁通道，自制镜像不可能通过安全审计）。阻塞 runbook/90 的介质定稿。 | 随介质导入流程（IR-48）一并向总包商提出。若给出标准基线，请一并提供 `dpkg-query -W` 的输出，我方据此重算闭包。 |
| IR-48 高 | 离网介质的导入流程：允许的介质形态与数量、单次体积上限、报批提前期、现场由谁执行；以及**病毒扫描网关是否会改写文件内容**（例如将压缩包解开后重新打包）。 | MOI / 总包商 | MOI 内网没有 apt / PyPI / 容器镜像仓库，全部物料须由介质携带（runbook/90）。扫描网关若重新打包压缩文件，字节即发生变化，我方签名的 SHA256SUMS 与容器镜像的 digest 复验会全部失败——而这类问题在现场才发现通常要花数天。体积上限与报批提前期决定介质如何切分与何时送审。 | 书面提出，并请求在正式交付前做一次**小样试导**（几十 MB 的测试目录加 SHA256SUMS），用实际结果确认校验和能否穿过网关。 |
| IR-49 高 | AD FS 侧的对接规格：开放的协议与端点（OIDC / SAML 2.0 / WS-Fed）、元数据 URL、声明清单（须含一个不可变标识如 objectGUID，以及显示名、邮箱、组成员）、令牌签名证书的轮换策略与周期、可用于联调的测试账号。 | MOI 身份团队 / 总包商 | 决定 LD-07 6.3 的协议实现与 6.5 的证书轮换运维条目。三处风险：只开放 SAML 2.0 时声明名称与格式随之不同；声明里若没有不可变标识，人员改名或调岗会使 Keycloak 把同一个人当成新用户，此前的授权与审计关联断开；无测试账号则 Keycloak 与 AD FS 的联调无法开始。元数据 URL 还须在生产网内可达，否则证书轮换当天全部登录同时失败。 | 请 MOI 身份团队直接提供 AD FS 的联邦元数据文档与一份声明规则示例；测试账号两个（一个普通调度员组、一个主管组），用于验证角色映射。 |
| IR-50 高 | CAD 数据视图的澄清：缺失的两张字典表（t_dm_ay 案由、t_bd_dw 单位）、全部 t_dm_* 字典的取值、视图列名与访问方式、sjc 是否随原地更新刷新、物理删除、时区与坐标系、单据层级与基数、事件合并与转警、解除结案后结案时间以哪次为准、与华为话单 CALLID 对应的字段、unit 状态历史、报警人信息是否掩码。共 29 项，见 queries/CAD_Data_View_Clarification_Questions.xlsx。 ——【2026-10-15 DS 答复，2026-10-19 评估】29 项中约 18 项答清、7 项部分、4 项未答，答复件见 queries/CAD_Data_View_Clarification_Questions_Answered_2026-10-15.xlsx，结构表新版多一页 Table Lists（74 张表的英文视图名）。已答清并可直接采用：视图名用 Table Lists 英文名、列名用翻译列；全部本地时间；单据链 t_ContactEvent → t_CommonEvent → t_AgencyEvent → t_UnitInstruction → t_FeedbackRecord，统计以 t_AgencyEvent 为准；合并与转警原单保留并置取消，取消与暂存不计入警情量；结案时间只在 t_EventClosure、解除结案后以最后一次为准；不物理删除、永久保留；unit 状态覆盖更新而 t_UnitOperation 完整记录；hrbh 对应 CALLID；个人信息原样提供；字典名称只有阿语；14 张 t_dm_* 字典的取值已在结构表各页签下半部分（本方第一轮问 Q03、Q05 时看漏，属本方失误）；同意开放开发测试环境只读访问。两项与约定不符或改变设计：答复称展示库为 SQL Server——本方按约定要求以 PostgreSQL 提供，已在第二轮第 1 条提出，LD-01 第 3 章暂不改；sjc 由应用写入、存在改数据不更新时间戳的情况——LD-01 8.3 的滚动窗口校验由加固措施升为必需项，待 DS 答复哪些操作不更新 sjc 后登记 DD。仍缺：案由两个视图 VW_Get_EventType / VW_Get_EventSubType 的结构与取值、t_bd_dw、坐标系、hwhrbh 含义、CAD 工号与华为工号是否同套、测试环境连接信息。第二轮 15 条已于 2026-10-19 发出。 ——【2026-10-25 第二轮答复】sjc：操作不限、无统计，「不要依赖时间戳判别变更」——DD-90 的触发器时间戳由此成为唯一可行路径，回扫维持必需项；视图中 sjc 为 datetime 本地时间。单据链补全：t_jzsjd → t_cjd（每次派遣一张）→ t_unitddzld（每 unit 一张）→ t_fkd，一对多。案由两视图以表同步；t_bd_dw 为基础数据、层级靠 code 结构（code 编法待 DDL 阶段问清）；坐标暂定 WGS84 经纬度（AS-35）；hwhrbh 为废弃字段；CLOSE = 100、CANCEL = 110；t_dm_czlx 对应 t_sjczjl（时间线）的 OperateType，与 t_unitczjl 无关，后者只记状态变更；dzsfzq / dzly / sfdzfl 为字典项、后续提供三张表；74 张表之外的视情况补充。接警员工号与华为工号是否同套「看现场维护人员」、DS 不保证——转为 IR-53 向 MOI 提出。仍未答：测试环境连接信息、解除结案后事件状态回到何值、t_unitczjl 的状态取值是否即 t_dm_unitztlx。 | DS（CAD 方）/ 总包商 | 决定 DS 接入契约与 core 中受理、派警、出警、反馈四类事实表的粒度与关联。其中四项决定数据模型能否定稿：两张缺失的字典表、解除结案后的结案时间、与华为话单的关联字段。本项同时部分答复了 IR-01、IR-02（已有时间戳列 sjc 与完整数据字典）与 IR-41（报警位置有经纬度与坐标类型；unit 有上下岗与操作历史表），各该项未答部分并入本项。 | 以问题单（Excel，中英对照）发出，对方在表内填写答复。答复前 ICP 话务链路照常推进，不受影响。 |
| IR-51 高 | 中间库方案（DD-90）需 DS 答复：一、74 张表的 DDL（PostgreSQL 语法，英文表名与列名，含主键、类型、注释），以及案由两个视图与 t_bd_dw 的结构；二、同步频率与单次延迟上限；三、写入方式确认为按主键 UPSERT、不 TRUNCATE、不整表重载；四、本方集群不可用时 DS 侧的重试与缓冲策略；五、历史数据的首次全量灌入范围（自 CAD 上线起？）与方式；六、CAD 源端按日计数的提供方式，供本方对账；七、是否同样向本方开发环境推送一份。 ——【2026-10-19 更正】Gavin 告知 CAD 自身的库即为 PostgreSQL，SQL Server 为上一代 BI 工具附带的中间层；跨产品转换不存在。第一项改为：提供 CAD 原库的 PG DDL 原样（pg_dump --schema-only），本方只改名不改型。补两项：八、同步程序是否经 CSV / ORM 中转，大小写、尾随空格、空串与 NULL 是否原样保留；九、原库各表的排序规则（同产品下通常一致，确认即可）。 ——【2026-10-25 更正】Gavin 告知：上一代中间库的 DDL 由当时的 BI 方建、DS 只负责写入。故第一项改为：DDL 由本方按结构表生成，DS 核对主键、列齐全、类型并会签；新增：CAD 原库完整目录（information_schema.columns 导出），以判断 74 张表是否为上一代 BI 选定的子集、是否需增加表列——这是 DD-04「未定义的字段根本进不来」的直接风险点。 ——【2026-10-26】第二项已答复：每张表第一列即主键（结构表 Source Index 1）。本方据此生成 74 张表 DDL（tools/cad_mirror_ddl.py，列目录 contracts/cad_mirror_catalog.csv）。待 DS 顺带确认两处：t_dhhrjl 以 hrbh（华为 CALLID）为主键，是否意味着 CALLID 在 CAD 范围内不重复；t_sld 主键 sldbh 的说明「event 数据时为首次受理单编号」是否会使同一编号出现多行。另：t_sld、t_gb、t_rms_xyjhjz、t_rms_zzdy_sb 四张表的 Source Index 有跳号（17、5、5、3），是否为有意删去的列。 | DS（CAD 方） | 这七项都写在发给 DS 的中间库规范里，是规范的空白处。第一项不到，契约写不出；第三项不确认，触发器时间戳与哈希回扫会被整表重载打成全量伪变更；第六项不到，本方永远只能证明「与中间库一致」，证明不了「与 CAD 一致」。 | 随中间库规范（queries/CAD_Mirror_Database_Specification.docx）一并发出，要求书面答复并在规范上会签。 |
| IR-52 高 | CAD 区到本方数据库区的入向写入网络通道（源地址、目标 pgBouncer 端口、协议 TLS）的审批与开通流程；由谁提交、MOI 哪个部门批、周期多长。 | 总包商 / MOI | 中间库方案成立的物理前提。此前设计只有本方出向读取 DS 展示库，入向写入是新增的安全边界变化，属 CN-13/14 同类前置门。审批周期若以月计，开发期只能以 DS 交付的数据转储代替推送。 | 随 IR-47/48 一并向总包商提出。 |
| IR-53 高 | CAD 中的接警员工号（jjygh）、坐席号（jjth）与华为 CloudICP 的坐席工号、话机号是否为同一套编码。DS 答复：由现场维护人员决定，DS 不限制、不保证。须由 MOI 二选一：一、以行政规定保证两系统同号，并指定维护责任人；二、由本方在管理界面维护一张工号对照表，MOI 指定维护人。 | MOI / 总包商 | 接警员维度是话务指标与 CAD 指标关联的唯一桥梁（LD-02 dim_agent）。不同号又无对照表，则「某接警员接了多少电话、受理了多少警情」两边对不上，R-06 一类按人统计的报表不成立。选二意味着多一个管理界面与一项长期人工维护。 | 随 IR-47/48 向总包商提出；答复前 dim_agent 按「同号」设计并登记为假设，对照表作为备选预留字段。 |

# 4  与 RFP 的实质差异（原三处，现存两处）

下列各项不是信息缺口，而是我方方案与 RFP 条文之间的实质差异。其中 4.1 已消解，按维护规则保留记录而不删除；4.2 与 4.3 仍需在投标或谈判阶段处置。

## 4.1  移动应用（AS-09）——已消解，保留记录

RFP 1.3.2.12.15 要求管理信息、报表、仪表板与绩效数据"可通过任意形式访问——包括运行于计算机上的浏览器，或运行于 iOS 与/或 Android 设备的应用"。条文将移动应用与浏览器并列，不是可选项。

原判断是本期不交付移动端，理由为技术性的：内政部专网不具备公网可达性，APNs 与 FCM 推送无法送达，应用在后台时收不到告警。该理由在详细设计第一轮讨论中被推翻——系统设有 DMZ 区，具备 internet 访问能力与短信网关，移动端可经 MDM 分发并通过 DMZ 反向代理访问内网服务层。

实际的处置结论不是恢复推送，而是重新界定移动端的定位：它是面向主管与管理员的管理看板，不是接警员与调度员的作业工具。因此不使用 APNs 与 FCM（内政部数据不经第三方服务转发），打开应用后主动拉取；只呈现封账后的聚合指标，不提供记录级下钻，从而把数据分类政策的审批范围控制在统计数据一级；告警经短信与邮件网关送达，两个网关均由总包商提供，其故障不计入本方服务水平。按此形态交付，RFP 1.3.2.12.15 获正面响应，本项不再作为差异申报。

## 4.2  COTS 交付形态（AS-01）

RFP 1.6.1.27 要求全部 OSS911 应用以商用成品（COTS）形态交付；1.6.1.28 进一步要求产品上市满五年、为 OEM 最新版本、且未来五年不 EOL / EOS。本项目为定制开发、整体新开发，不以闭源产品形态交付。

项目方针是以核心开源组件公开发布满五年来满足上市年限要求，并不另行举证产品历史。这在技术上是合理的——PostgreSQL、Airflow、Superset 等组件的公开发布历史远超五年，且有活跃的上游社区，EOL 风险低于多数商用产品。但这是一个解读，不是条文本身的表述。

开发组需要知道的是：这一条的风险不在技术实现，而在投标资格评估。相应地，交付物中的组件与版本清单、上游发布历史与支持周期说明应当从项目一开始就按可举证的标准维护（REQ-LIC-02、REQ-LIC-07），而不是等到需要举证时再补。

## 4.3  报表与仪表板数量的解读（AS-08）

RFP 1.6.2.25 规定"在各子系统 COTS 预置报表之外，为在范围内的每个 OSS911 中心定义四十张自定义报表与二十个仪表板"。这是硬数字。同时 1.6.2.18 与 1.6.2.28 要求复刻现有麦加 911 中心的全部报表类型，1.6.2.20 又规定最终数量与类型由工作坊确定。

三条并存产生一个歧义：复刻现有报表是四十张之内，还是四十张之外另加？按前者理解，交付量为四十加二十；按后者理解，可能接近翻倍。

我方采用前者，并需在设计阶段取得 MOI 的书面确认（IR-33）。在确认前，报表清单的编制应当有意识地让复刻项落在四十张之内，并保留哪些编号对应哪张现有报表的对照关系，以便在确认为"另计"时能够清楚说明已完成部分。

给开发组的一句提示 这三处差异在早期版本的设计文档中并未被识别出来，是在整理本交接包、逐条复核 RFP 条款时才发现的。这说明一件事：条款级的逐条复核不可省略，凭方案讨论的记忆去理解需求会漏掉硬指标。HD-02 追溯矩阵中"需人工复核的条款"一页正是为此保留的，它不应长期保持非空。

# 5  已取得的客户答复（假设的依据来源）

下列答复来自投标澄清问答与项目沟通，是本册中"已确认"类假设的依据。需要注意，其中多数为口头或非正式答复；对合规性有实质影响的事项（尤其是 AS-01、AS-08、AS-09、AS-22）应通过正式 Q&A 取得书面答复。

| 事项 | 客户答复要点 | 对应假设 |
| --- | --- | --- |
| 中央数据库的建设方式 | PostgreSQL 按自建，不由 MOI 统一提供 | AS-02 |
| 录音编码与存储 | 按 64 kbps 计；录音属生产系统备份，磁带机 | AS-16 |
| 归档数据 | 归档库为 SQL Server（Hexagon 原生），读取的是 archive 副本库而非生产库；一次性复制；旧系统会下线；归档库中无 ICP 数据。【2026-09 更正】此前记录为「归档库为 PostgreSQL」，系早期沟通的误记，已按实际更正 | AS-02 · AS-17 |
| 新系统增量接入 | 需具备 CDC 与 API 两种能力 | AS-04 · AS-05 |
| 备份责任 | 本方自行完成备份 | AS-16 |
| 网络条件 | 内政部专网，WiFi 亦为专网 | AS-25 |
| CAD 与 ICP 关联 | 有一个通话 ID，两边统一 | AS-07 |
| 目录与角色 | 本中心目录只有接警员、调度员、主管、管理员四个角色 | AS-14 |
| 日历与时区 | 按沙特标准日历 | AS-12 |
| 服务水平举证 | 我方自行举证 | AS-10 |
| 报表语言 | 分别两张表，每张一种语言 | AS-15 |
| 缓变维口径 | 看当时 | AS-13 |
| DS 大屏 | DS 那块大屏不交付，我方参考做、交付我方的 | AS-23 |
| 对象存储 | 内政部没有 S3 服务，需本方部署 | AS-18 |
| 勤务与天气维度 | 勤务级别需要，天气不需要 | — |
| 站点范围 | 本期仅麦加，麦地那为另一合同 | AS-22 |
| ICP 形态 | 华为 softcall 变种，仅提供 API，不提供数据库复制 | AS-05 · AS-06 |
| 迁移起始年份 | 历史数据自 2016 年起迁入，跨度约十一年 | AS-21 · IR-13 |
| 未澄清字段的处置 | 不可能把所有数据都对清楚，有些字段已无人知晓含义，原样留存即可 | AS-04 · DD-37 |
| 历史与新数据的分离层级 | Hexagon 历史数据与 DS 新数据各自保存；经确认为 raw 与 staging 分离、core 汇合 | DD-39 |
| 调度员的部门归属 | 911 中心调度员来自不同派驻部门，会收到不同报表；当前由 CAD 自行维护部门归属；主管也分部门，接警员不分；调岗后按当前部门判定权限，不保留原部门历史可见性 | AS-14（已推翻）· DD-41 |
| 2.3.9.7 跨机构共同报表 | 属 IRMS 范围，不由本方交付 | DD-41 |

# 6  建议发出的四组询问件

信息需求登记册按来源归并后，可直接形成四组对外询问件。建议按下表的优先次序发出，其中前两组的答复周期最长，应最先发出。

| 对象 | 包含的信息需求 | 建议形式 | 优先次序 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS（CAD） | IR-01 至 IR-07 · IR-41 · IR-42 · IR-43 | 技术对接会 + 书面接口需求单，结论纳入接口协议 | 1 |
| ICP（华为） | IR-08 至 IR-11 | 书面接口需求单，IR-11 逐项列出五类指标要求逐项答复 | 1 |
| 总包商 / 基础设施 | IR-20 至 IR-26 · IR-29 · IR-30 · IR-36 · IR-37 · IR-39 | 接口文件，逐条要求答复能否满足 | 2 |
| MOI（经 Q&A 或工作坊） | IR-12 至 IR-19 · IR-27 · IR-28 · IR-31 · IR-33 至 IR-35 · IR-38 · IR-40 | 正式 Q&A 澄清函；数据分类政策与 DLP 须共同制定而非单向索取 | 2 |

对 MOI 的询问需要特别注意提问方式。RFP 第 1.2.1.9 条规定投标人通过 Q&A 确认其假设，第 1.2.1.11 条则规定写入投标文件的假设将被忽略并影响合规评估。这两条合起来意味着：边界要通过让 MOI 在答复中把话说出来的方式确立，而不是我方在投标文件中自行声明。因此问题应当写成"请确认……"或"请说明……"，让答复本身成为可引用的依据。

— 本文件结束 —